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Határozat 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Bailo Amadou és Bánfi Attila  képviselőket jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőknek. 

Németh Balázs polgármester



 távollétében 


Tóth Árpád s.k. 





Dr. Keresztury Monika s.k. 

alpolgármester 




  

     jegyző 

Bailo Amadou s.k. 






Bánfi Attila s.k. 
képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők 

A kivonat hiteles. 

Bácsalmás, 2012. augusztus 10. 

Susárszki Ferencné 

testületi ügyintéző 

Bácsalmás Város Önkormányzat


Képviselő-testülete 

Kivonat

a Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
200/2012. (VIII. 9.) Bácsalmás v. öh.

Napirend megállapítása 





Határozat 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 9-i rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg: 

1. Kistérségi székhely integrált fejlesztése – Tudás és Információs Központ kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos ajánlattételi dokumentációk (Piac és egyéb)  véglegesítése 
K. m. f.

K. m. f.


Németh Balázs polgármester



 távollétében 


Tóth Árpád s.k. 





Dr. Keresztury Monika s.k. 


alpolgármester 




  

     jegyző 

Bailo Amadou s.k.  






Bánfi Attila s.k. 

képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők 

A kivonat hiteles. 

Bácsalmás, 2012. augusztus 10. 

Susárszki Ferencné 

testületi ügyintéző 

Bácsalmás Város Önkormányzat


Képviselő-testülete 

Kivonat

a Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

(Kihagyva a kihagyandókat.) 

201/2012. (VIII. 9.) Bácsalmás v. öh.

Kistérségi székhely integrált fejlesztése – Tudás 

és Információs Központ kivitelezési munkálatokkal 

kapcsolatos ajánlattételi dokumentációk (Piac és 

egyéb)  véglegesítése (DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001)

Határozat 
1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a  "Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ" című DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001" jelű pályázat kivitelezési munkáinak keretében 


1. zöldterületek felújítása 


2. Piac térburkolat felújítása,


3. Térfigyelő rendszer kiépítése

ajánlati részekkel a mellékelt ajánlattételi dokumentációt a vonatkozó szerződéstervezettel jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert a határidők és az esetlegesen szükségessé váló formai és értelmezést segítő módosítások vonatkozásában a vonatkozó módosítások jóváhagyására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Kerényi Tamás beruházási üi.

A határozatról értesül:

- kivonattal: 
1. Németh Balázs polgármester




2. dr. Keresztury Monika jegyző




3. Snyehola Gézáné mb.  osztályvezető

- levélben :    
1.  SETODO Kft. Bácsalmás, Ady E. u. 40.

K. m. f.


Németh Balázs polgármester



 távollétében 


Tóth Árpád s.k. 






Dr. Keresztury Monika s.k. 

alpolgármester 




  

     jegyző 

Bailo Amadou s.k. 






Bánfi Attila s.k. 
képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők 

A kivonat hiteles. 

Bácsalmás, 2012. augusztus 10. 

Susárszki Ferencné testületi ügyintéző
Melléklet a 201/2012. (VIII. 9.) Bácsalmás v. öh számú határozathoz

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRŐ:

Bácsalmás Városi Önkormányzat

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2012. július

TARTALOMJEGYZÉK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

III. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

IV. AZ Ajánlattevők köre

V. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT

VI. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

VII. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBEVEENDŐ TÉNYEZŐK 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

IX. BIZTOSÍTÁS
X. Minőségbiztosítás

XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG

XII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

XIII. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

XIV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET
XV. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

MELLÉKLETEK 

TERVEK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján

1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

Bácsalmás Városi Önkormányzat

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Telefon: +36-79/541-455

Fax: +36-79/541-455

E-mail: polgarmester@bacsalmas.hu
Képviseli: Németh Balázs polgármester

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja: a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, a becsült érték alapján. 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg ajánlattevőknek térítésmentesen megküld.
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: Építési beruházás

Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

1. rész: ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA:
A fejlesztés során a Művelődési ház körüli zöldterületek, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti virágágyások kerülnek felújításra, valamint egy automata öntözőrendszer is kiépül a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház előtt.

2. rész: PIAC TÉRBURKOLAT FELÚJÍTÁSA:

A jelenlegi piac térbeton burkolatát, mint burkolatalapot megtartva némi átalakítással (a későbbi Szt. János utcai gyalog-és kerékpárúthoz hasonló járdaszakasz kialakítása mellett) a teljes felületen új térkő burkolat készül. A zöldterület a későbbi gyalog és kerékpárút mellett kerül kialakításra. A parkosítás során 27 db túlkoros facsemete kerül elültetésre. A térburkolat oly módon kerül kialakításra, hogy nem piaci napokon a külső rész parkolóként lesz használható halszálkás beállási móddal.



3. rész: TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE:
Kamerás térfigyelő rendszer kerül kiépítésre 6 db felügyeleti ponttal, melyek az alábbi helyekre kerülnek telepítésre:
1. Szt. János és Dob u. kereszteződése
2. Szt. János és Gr. Teleki J. u. kereszteződése
3. Szt. János u. Művelődési Ház előtti közterület
4. Rákóczi utca buszmegálló
5. Rákóczi u. és Damjanich u. kereszteződése
6. Korona és Kishíd u. kereszteződése Postánál

A kamerák éjszaki és nappali megfigyelésre alkalmas kültéri színes, nagy felbontású (megapixelP IP kamerák, álcázott, fűthető, vandálbiztos kialakításúak lesznek.
A felszerelt képfelvevő elhelyezéséről, működéséről tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre.
A rendszer elemei a kamerákon kívül 1 db. számítógép nagy kapacitású háttértárolóval, 1 min 22’ lcd video-mátrix elrendezésű multiplex kép megjelenítésére alkalmas színes monitor és egy hálózati csatoló eszköz.


A részletes műszaki tartalmat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

5. A szerződés meghatározása: átalányáras vállalkozási szerződés.
6. A szerződés teljesítésének határideje: 

A szerződéskötéstől számítva

1. rész: 60 nap

2. rész: 60 nap

3. rész: 210 nap

7. A teljesítés helye: Bácsalmás

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő igény szerint 10 % előleget biztosít, amelyről a felolvasó lapon nyilatkoznia kell. Az előlegfizetés feltétele, hogy vállalkozó a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) szerint.


Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a teljesítés Megrendelő és műszaki ellenőr által történő igazolását követően kiállított végszámla ellenében, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-nak megfelelően átutalással, forintban egyenlíti ki szállítói finanszírozással.


A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése Ajánlattevő felelőssége. 

Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

9. Részajánlattételi lehetőség: igen.

1. rész: zöldterületek felújítása

2. rész: térburkolat felújítása

3. rész: térfigyelő rendszer kiépítése

10. Többváltozatú ajánlattételre lehetőség: nincs.

11. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
12. Kizáró okok és igazolási módjai:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 56.  § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül – e.

Ha az ajánlattevőt ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.
13. A pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmasság igazolására kért adatok és tények:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi igazolásokat illetve nyilatkozatokat kell csatolnia:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

P/1. Saját vagy jogelődje 2011. üzleti évre vonatkozó - a számviteli jogszabályok szerinti - beszámolójának egyszerű másolata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

P/1. Nyilatkozat a 2011. – es évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:

M/1. az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb, az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő munkáinak ismertetése (a teljesítés ideje, helye, szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó megjelölése, elérhetősége, munka helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek, adatok, az ellenszolgáltatás összege, vállalkozás típusa, műszaki átadás-átvételi igazolás helyzete, cég %-os részesedése a projektben), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint. A referencianyilatkozatból/referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság (M/1) minimumkövetelményének megvalósulása.

M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolata, továbbá a szakmai önéletrajzuk eredeti, aláírt példánya. 

Alkalmasság minimumkövetelményei:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei:

P/1. A 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolója szerint mérleg szerinti eredménye nem negatív, vagy ha a beszámolóval az előírt teljes időszakban azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja az 5 millió Ft-ot.
P/1. 2011. - ben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele átlagosan eléri az évi nettó 2 millió Ft-ot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:

M/1. Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban teljesítettek legalább 1 db legalább:

· az 1. részajánlati kör esetén 1 db, nettó 5 millió Ft értékű zöldterület felújítási munkát,

· a 2. részajánlati kör esetén 1 db, nettó 5 millió Ft értékű térburkolat felújítási munkát

M/2. A 3. részajánlati körben rendelkezik legalább 1 fő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő végzettségű szakemberrel.

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése értelmében tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek meghatározásánál az M/1. pont tekintetében az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

14. Ajánlattételi határidő: 2012. 08.22, 12.00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság.
16. Az ajánlattétel nyelve: magyar

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság, 2012. 08.22, 12.00 óra, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

18. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

19. Ajánlati biztosíték: nincs.

20. Az érintett projektre vonatkozó adatok:

………………….

21. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
· A 2. és 3. részajánlati kör tekintetében a műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított 36 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása.

·  Késedelmi kötbér vállalása 50.000.- Ft/nap összegben. 

22. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, a tárgyalás időpontja: A tárgyalások lefolytatására a Kbt. 95. § - 98. §.- ban foglalt rendelkezések az irányadók. Ajánlatkérő két tárgyalási fordulóban, együttesen kíván az ajánlattevőkkel tárgyalni. A tárgyaláson a felek részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt. A tárgyalás lezárásakor ajánlati kötöttség jön létre. 

A tárgyaláson a felek az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. 

Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit két munkanapon belül az ajánlattevőknek megküld. 

A tárgyalás időpontja: 2012. 08. 24., 11.00 óra. Helye: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság
23. Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni, az alábbi követelményeknek megfelelően:
· Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

· Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

· Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

· Az ajánlatot egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az eredeti, továbbá valamint az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét.  

· Az ajánlatban lévő, dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

· Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. 
· A külső csomagolásra a következőket kell felírni: „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” „AJÁNLAT” „Ajánlattevő neve, székhelye”
2. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.

3. Postázási késedelem, vagy egyéb, ajánlattevőn kívüli okból eredő késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.

4. Az ajánlattevőknek adatszolgáltatási kötelezettség miatt a teljes ajánlatát elektronikusan, nem szerkeszthető (pl. pdf.) formátumban, a beadásnak megfelelő formában aláírva (CD-n vagy más adathordozón) csatolnia kell az ajánlathoz.
5. Csatolandó az Ajánlattevő, illetve a 310/ 2011.(XII.23) Korm. rendelet 10. § b.) pontja alkalmazása esetén az Alvállalkozó illetve alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet nevében cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 

6. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasó lapot tartalmaznia kell.

7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 
8. Az ajánlattevőknek ajánlatában csatolni kell:
· Referenciaigazolások összesítő táblázatát


az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal.

9. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

10. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő szerepeljen az MKIK kivitelezői névjegyzékében az ajánlat kérés tárgyának megfelelő tevékenységi körrel, amely névjegyzéki számot a felolvasó lapon meg kell adnia.  
11. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie, vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Nyilatkozzon, hogy vállalja ezt a feltételt! 
12. A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől: OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Honlap: www.ommf.hu, www.antsz.hu, www.kormany.hu, www.nav.gov.hu
13. Az ajánlatkérő nem írja elő az ajánlati biztosíték nyújtásának kötelezettségét. 

14. Az Ajánlatkérő a benyújtott pályázatra tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésére.
II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt, az ajánlattételi felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt együttesen tanulmányozzák át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az ajánlatkérő által támasztott szerződéses követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Az ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az ajánlatkérési dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó.

Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a Kbt. 165.§ (2) bekezdése szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget vagy fizetési kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy kimenetelétől.

Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, stb. esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek felelős fordítását is csatolni szükséges az ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező.

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is.

Ajánlatot a jelen ajánlatkérési dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi követelmények betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért ellenszolgáltatás összegére. 

Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a helyszíni bejáráson és konzultáción jegyzőkönyvben rögzítettekkel, valamint az ezen kívül kért kiegészítő tájékoztatásra (kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal. 

Az ajánlatkérő csak a generál kivitelezést vállaló ajánlattevők ajánlatát veszi figyelembe, mert az ajánlatkérő részfeladatokra nem kíván szerződést kötni.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében az alábbi rendelkezések irányadók:

36/A. § 

(1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt megrendelő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlattételi vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.

172. §

(17)
Az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

III. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Jelen közbeszerzés tárgya: Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése kivitelezése átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

A kivitelezési munka ismertetése:

1. rész: ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA:
A fejlesztés során a Művelődési ház körüli zöldterületek, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti virágágyások kerülnek felújításra, valamint egy automata öntözőrendszer is kiépül a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház előtt.

2. rész: PIAC TÉRBURKOLAT FELÚJÍTÁSA:

A jelenlegi piac térbeton burkolatát, mint burkolatalapot megtartva némi átalakítással (a későbbi Szt. János utcai gyalog-és kerékpárúthoz hasonló járdaszakasz kialakítása mellett) a teljes felületen új térkő burkolat készül. A zöldterület a későbbi gyalog és kerékpárút mellett kerül kialakításra. A parkosítás során 27 db túlkoros facsemete kerül elültetésre. A térburkolat oly módon kerül kialakításra, hogy nem piaci napokon a külső rész parkolóként lesz használható halszálkás beállási móddal.



3. rész: TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE:
Kamerás térfigyelő rendszer kerül kiépítésre 6 db felügyeleti ponttal, melyek az alábbi helyekre kerülnek telepítésre:
1. Szt. János és Dob u. kereszteződése
2. Szt. János és Gr. Teleki J. u. kereszteződése
3. Szt. János u. Művelődési Ház előtti közterület
4. Rákóczi utca buszmegálló
5. Rákóczi u. és Damjanich u. kereszteződése
6. Korona és Kishíd u. kereszteződése Postánál

A kamerák éjszaki és nappali megfigyelésre alkalmas kültéri színes, nagy felbontású (megapixelP IP kamerák, álcázott, fűthető, vandálbiztos kialakításúak lesznek.
A felszerelt képfelvevő elhelyezéséről, működéséről tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre.
A rendszer elemei a kamerákon kívül 1 db. számítógép nagy kapacitású háttértárolóval, 1 min 22’ lcd video-mátrix elrendezésű multiplex kép megjelenítésére alkalmas színes monitor és egy hálózati csatoló eszköz.

Az ajánlatkészítés során figyelembe veendő költségek

A kivitelezés során ideiglenesen igényelt felvonulási területeket, bevédéseket a nyertes Ajánlattevő feladata lesz biztosítani, a dokumentáció kivitelezési munkák ütemezése fejezetében meghatározottak szerint. Az építés ideje alatt a nyertes Ajánlattevő felelőssége lesz, hogy az összes szükséges vizsgálatot és ellenőrző mérést az építményen saját költségére elvégeztesse, ahogyan az a vonatkozó műszaki előírásokban, szabályzatokban, szabványokban rögzítve van. 
A munkák kezdése

A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

Teljesítési határidő

1. rész: 60 nap

2. rész: 60 nap

3. rész: 210 nap

A szerződéskötéstől számítva

Az ajánlatkérő törekszik a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére, ezért az alábbiakat kéri a nyertes ajánlattevőtől: 

· a kapcsolattartás az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között lehetőség szerint elektronikus úton történjen, 

· a nyertes ajánlattevő, amennyiben papírt használ, úgy lehetőség szerint újrahasznosított papírt-irodapapírt használjon, 
· építési beruházás megvalósítása során, a jogszabályi előírásokon túlmenően a keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról gondoskodjon,

· a felhasznált eszközök, gépek, gépi berendezések, járművek megfelelő, folyamatos műszaki karbantartásáról gondoskodjon, annak érdekében, hogy a környezetre a minimális káros hatást gyakorolják, amennyiben mégis környezetszennyezés történik – pl. veszélyes kenőanyagok, zsírok, olajok, hajtóanyagok, fagyálló stb. - úgy a kármentesítésről köteles gondoskodni.

· lehetőség szerint olyan anyagokat használjon, melyek újrahasznosíthatóak, vagy újrahasznosítottak,

· amennyiben a beruházás során a meglévő növényzetet esetleges károsodás éri, úgy azt az ajánlattevő köteles helyreállítani.
Vállalkozó feladata a 45/2004. BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni.

Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak megfelelően.

IV. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE

Ajánlattevők

A Kbt. 4.§ 1. pontja értelmében ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdése alapján kerül lefolytatásra, az eljárásban olyan szervezet vehet részt, amelynek ajánlatkérő ajánlattételi felhívást küldött, és amely az ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció feltételrendszere alapján alkalmas, továbbá mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek.

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [ Kbt. 55. § (5) bekezdés].

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

· akinek az építőipari, útépítési kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá 

· kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik, 
· aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és 

· aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban. 

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni. 

Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

Ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi értesítés, a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívást a képviselőnek kerül megküldésre.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:


- a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,

- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírásmintája,

- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,

- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,

- teljesítés igazolás és számla benyújtás rendjének szabályozása különös tekintettel a 306/2011.(XII.23) korm. rendelet 14. §- ban foglatakra,

- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz.

Alvállalkozók 

Alvállalkozó (Kbt. 4.§ 2.): az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

FIGYELEM!!!

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése értelmében a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 
V. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT

Az ajánlati időszak alatt kommunikáció csak magyar nyelven, hivatalos úton levélben vagy telefaxon, illetve e-mailen történhet a következő címre:

Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Kerényi Tamás

Telefon: +36-79/541-455

Fax: +36-79/541-455

E-mail: kerenyi@bacsalmas.hu
VI. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlatkérési dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlattételi időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

VII. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBEVEENDŐ TÉNYEZŐK 

 Általános előírások

Az ajánlati árat nettó összegben kell megadni. Az Áfa mértékének meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.

Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk és összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást, hiányosságot, vagy az I. osztályú minőségben történő kivitelezést akadályozó egyéb tényezőt feltárjanak, és az ajánlatkérővel közöljenek. Az ajánlattevő, illetve a nyertes vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a rendelkezésre bocsátott méret -, mennyiség számításban szereplő mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit illetően sem. Az ajánlatadók a szakmai felülvizsgálat keretében kötelesek a helyszín ismeretében minden olyan helyi feltételt feltárni, amely a kivitelezést befolyásolhatja. Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési műszaki dokumentációban meghatározottak szerint, a beruházás teljes befejezéséhez és az ahhoz szükséges mindennemű feladatra teljes körű - abban az esetben is, ha a szükséges részletek a tervdokumentációban nem kerültek külön megemlítésre -, az I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot kell adniuk, egyösszegű prognosztizált átalányáron. Az ár a szerződés ideje alatt nem módosítható, azaz nem emelhető. Ha az ellenszolgáltatás számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a költségvetési főösszesítővel megegyező összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
A létesítmény megvalósítására kötött szerződés elszámolása egyösszegű átalányáras. 

Az ajánlati árat minden esetben forintban kell megadni. A vállalkozó elfogadott számlái is forintban kerülnek kifizetésre.

Építési költségek a tervezői kiírás alapján 

Az ajánlattételi műszaki tervdokumentáció részét képező tervezői költségvetés "beárazásával" képzett költség. 

Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg. A költségvetési tételek minden külön előírás nélkül magukban foglalják: 

· az I. o. anyagminőséget; 

· az I. o. kivitelezést; 

· a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek építését;

· a törmelék és bontott anyagok elszállítását, ártalmatlanítását; 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes munka ajánlatkérési dokumentáció szerint kialakított költségét, beleértve valamennyi megvalósítással kapcsolatos költséget.

Járulékos költségek 

Az egyösszegű (átalányáras) ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbi" járulékos" költségeket is:

· a megvalósulási tervek elkészítésének költségeit (2 példányban),

· a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, valamint az építési energia (víz, elektromos stb.) költségeit, 

· az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket, 

· továbbá minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb költséget: bérleti díjak, gépköltség, közterület foglalás, biztosítási díjak, stb. 

Műszaki-mennyiségi észrevételek költségkihatása 

Ajánlattevők kötelesek a költségvetés összeállításakor a tervdokumentációt felülvizsgálni. 

Az ajánlatkérési tervdokumentáció műszaki és mennyiségi felülvizsgálata alapján a pályázónak a műszaki, vagy egyéb szempontból történő észrevételeiről - a tervezői költségvetési kiírástól elkülönítetten - tételes költségvetést kell készítenie (kiegészítő és elmaradó munkák), és az egyösszegű ajánlati árát ezek értékét összevonva kell meghatároznia.  

A tervdokumentáció esetleges hiányosságaira, ellentmondására való hivatkozással a teljesítés időszakában többlet - költség igényt az ajánlatkérő nem fogad el. 

Az észrevételeket tartalmazó költségvetést a tervezői költségvetés kiírással nem szabad összevonni. 

A tervekben szereplő műszaki tartalommal kapcsolatos egyéb megjegyzések
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdése értelmében, a tervekben, műszaki leírásokban, az árazatlan költségvetésben a meghatározott eredetű, gyártmányú anyagra, szerkezetre, berendezésre való hivatkozás az elvárt műszaki színvonal meghatározására szolgál. Az ilyen megnevezések mellé a „vagy ezzel egyenértékű” kifejezés értendő. A megajánlott anyagnak, szerkezetnek a tervezettekkel egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát a műszaki tartalom pontosításában ajánlattevőnek meg kell adnia.

A dokumentáció részeként kiadott tervezői költségvetéseket és mennyiségi kiírásokat a kiadott sorrendben beárazva, a pályázó által összeállított észrevételi költségvetéstől elkülönítetten kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő - a minőségi színvonal stb., betartása mellett - nem a tervezői kiírásban szereplő konkrét anyagot stb. kívánja megajánlani akkor azt a "Műszaki tartalom pontosítása" körében egyértelműen le kell írnia. Ezen "eltérően" megajánlott típust az ajánlatkérő az értékelés során megvizsgálja, hogy kielégíti-e a dokumentációban megfogalmazott elvárásokat. Amennyiben nem, az az ajánlat érvénytelenségét fogja okozni. 

Eltérő kikötés hiányában a tervezői kiírásban szereplő konkrét típust tekinti az Ajánlatkérő megajánlottnak! 

Amennyiben a tervdokumentáció vagy a költségvetés alapján nem határozható meg valamely beépítendő anyag, szerelvény vagy szerkezet típusa, annak egyértelmű meghatározását a "Műszaki tartalom pontosítása" körében csatolni kell. 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Ajánlatkérő által előírt feltételek/mértékek a kötelező vállalásoknál 

· A 2. és a 3. részajánlati körben az ajánlattevő a Ptk. 308. §-a alapján kellék- és jogszavatossággal tartozik. Az ajánlattevőnek a szerződésben foglalt munkákra 36 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. 

· Késedelmi kötbér fizetési kötelezettség a véghatáridő késedelmes teljesítése 50.000.- Ft/nap mértékben.

IX. BIZTOSÍTÁS
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § szerint, biztosítótársasággal kötött, érvényes építés-szerelési biztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatja, illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.

X. Minőségbiztosítás

Az ajánlattevő által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

Az igazolására az ajánlattevő vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat – szállítás, beépítés előtt – bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja az ajánlatkérőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· Az ajánlattevő a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz

Az ajánlattevő a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG
A szerződéses jog a magyar jog. Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattétellel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.

XII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni, az alábbi követelményeknek megfelelően:
· Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

· Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

· Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

· Az ajánlatot egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az eredeti, továbbá valamint az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét.  

· Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

· Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "EREDETI" jelzéssel ellátott példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak. Ilyen megjelölésű ajánlat hiányában Ajánlatkérő a bontási eljáráson választ egy példányt, amelyre rávezeti az „EREDETI” megjelölést, és ezt követően azt a példányt tekinti eredetinek. Az ajánlatban szereplő javítások, betoldások esetén az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és székhelyének. Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevők nevét, vezetőjét, és tagjait kell feltüntetni.

XIII. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Az ajánlatot egyszerű át nem látszó ZÁRT csomagolásban kell beadni, melyen az alábbi szöveget kell feltüntetni:

„Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése”

„AJÁNLAT”

 „Ajánlattevő neve, székhelye”
Az ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amennyiben azok nem postai úton kerülnek benyújtásra.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban – írásban és zártan a megadott címre közvetlenül, vagy postai úton – és időben kerüljön benyújtásra. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, az eljárásban nem vehet részt.

XIV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET
Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a jelen dokumentáció részét képező szerződéstervezetben teszi közzé.

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

(1. rész)

Amely létrejött egyrészről                         (cím:     a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                  ), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a ……………………………………. (cím,  Cg. szám, Adószám.:,: a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                                  ), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

Megrendelő …………… - én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint a „…………………” (adott részajánlati kör), a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és tervezői költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A  MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

2.2. A műszaki tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg.

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1.
A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik:

· Építési tervdokumentáció, (esetlegesen szükséges további tervek készíttetése a Kivitelező kötelessége)

· Ajánlattételi felhívás,

· Ajánlatkérési dokumentáció,

· Az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok,

· Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ,

· A nyertes ajánlat.

3.2. A nyertes ajánlatban és a tervdokumentációban megadott anyagoktól a Vállalkozó nem térhet el.

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján, 

NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:
        

                                              …….....,- Ft

azaz 

                                                                                                                    illeti meg.

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. 

4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb.

4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét is. 

4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.

4.5. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (ajánlat függvényében), és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a műszaki ellenőr igazol, s amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.

4.6. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 

4.7. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is.  A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete.

4.8. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt részszámlák és végszámla pénzügyi teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - 14.§ - nak megfelelően, az átutalással, történik szállítói finanszírozással. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége.

Megrendelő átutalási késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót, a kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla nettó értéke.

4.9. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

4.10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében Szerződő Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartásában állapodnak meg.

4.11. A Megrendelő a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít (igény szerint.) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő benyújtása, valamint az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték átadása és elfogadása után az előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak. 

Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosíték átadása Megrendelő részére - nem pénzösszeg befizetéssel történő biztosíték adása esetén a bankgarancián, kötelezvényen szükségest, és Megrendelő kedvezményezettként történő megjelölése - és a biztosíték Megrendelő részéről történő elfogadása, illetve pénzösszeg befizetése esetén annak maradéktalan átutalása a Megrendelő számlájára. Az előleg visszafizetési garancia időtartama a vállalkozási szerződés teljesítési határideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az előleg kamatmentes.

4.12. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni a következő módon: 

Az elvégzett munkák összértéke - (előleg) = (fizetendő). 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel megkezdésének időpontja): 

……………….

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.

5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében. 

5.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell teljesíteni. A nyertes Ajánlattevő a teljesítésbe csak az ajánlatban megjelölt szakembereket, alvállalkozókat vonhatja be. Ettől eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a szerződés, vagy annak egy része - a szerződéskötést követően, a szerződő felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel - nem volna teljesíthető. Vállalkozó csak ezen esetben, írásos kérelemre és a Megrendelő engedélyével vonhat be a teljesítésbe további alvállalkozókat, vagy más alvállalkozókat, közreműködőket. 

Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megrendelő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

5.6. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen felelős.

5.7. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a részhatáridők és a véghatáridő tekintetében a határidőt követő naptól számítottan 50.000.- Ft /nap, az érvényesíthető kötbér maximuma a vállalási ár 20%-a, ennek elérése után Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel + 60 napig terjedő időszakra. 

7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek.
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

8.1. A Megrendelő:

· köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

· jogosult a munkaterület átadását ütemezni;

· jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

· jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján, 

· a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni;

· jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

· köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni;

· köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a munkaterületen dolgozó gépek és az alvállalkozók megegyeznek-e a Vállalkozó ajánlatában megnevezett és a Megrendelő által elfogadott, a költségvetés szerinti bontási, építési technológiához igazodó gépekkel, valamint az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, közreműködőkkel. Ha ilyen ellenőrzés során a Megrendelő ezen kritériumoknak nem megfelelő gépet, vagy alvállalkozót talál a munkaterületen, a Megrendelőnek jogában áll felszólítani a generálkivitelező Vállalkozót az ilyen alvállalkozó, közreműködő által végzett tevékenység azonnali felfüggesztésére és az alvállalkozót, közreműködőt a munkaterület haladéktalan elhagyására. Ezt követően a generálkivitelező Vállalkozó köteles írásos magyarázatot adni mulasztása okairól, illetve haladéktalanul intézkednie kell a tevékenység folytatásáról, a Megrendelő megelégedésére. 

9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

· 9.1. A Vállalkozó:

· jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;

· a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni;

· a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat elvégezni;

· minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít:

· a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek;

· minőségi tanúsítvánnyal rendelkezőnek;

· a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,
megegyező kialakításúnak, kell lennie.

· tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak;

· a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel összhangban végezni;

· köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra vonatkozik;

· az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos;

· köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért;

· teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti munkák átadás-átvételének napjáig;

· maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény;

· a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik;

· köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon belül elszállítani;

· a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges,
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül; 

· felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is;

· a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak;

· köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek.

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően.

9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját 5 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a minőségi tanúsítványokkal együtt. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell az épületre vonatkozó minden szerkezeti épületgépészeti változást, ill. azok hatósági engedélyezését.

9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

9.8. A Vállalkozó csak a Megrendelő és a tervező írásbeli hozzájárulásával jogosult újszerű műszaki-gazdasági megoldásokat (újítás, szabadalom, know-how stb.) alkalmazni. Egyéb, jogi oltalomban részesülő műszaki megoldások Vállalkozó általi alkalmazásához szintén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

9.9. Alvállalkozó igénybe vétele esetén Vállalkozó köteles az általa benyújtott számla ellenértékének számlaszámára történő beérkezését követően, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ alapján eljárni. 

9.10. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

9.11. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat:

· Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
· a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.12. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

· Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

· Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ezen okból történő felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.13. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat bemutatja, illetve igény esetén másolatban 
átadja megrendelőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· A Vállalkozó az ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre
akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

· Amennyiben az ellenőrzési programban nem szereplő ellenőrzésre nem megfelelés, 
vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, 
ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben az ellenőrző szervezetet a
Vállalkozó értesítése mellett a Megrendelő választja ki. A Vállalkozó köteles a
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést,
segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet
átvételét megtagadhatja.

10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadóak.

10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel folyamatosan aktualizálni

11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában két – három hetente, koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják).

11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

Megrendelő részéről eljárásra jogosult:


Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:


Megrendelő műszaki ellenőre:          



11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

12.4. Megrendelő műszaki ellenőre az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128.§ (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

12.5. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges.

12.6. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni a Megrendelő építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője.

12.7. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelőt a másodpéldány illeti meg. 

12.8.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

12.9. Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. 

12.10. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

13.A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS

13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra:

………………….

13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 14. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük.

13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, 

· a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére;

· a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok;

· az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja;

13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie. 

13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 5 példányát, melynek tartalmaznia kell:

· a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, 

· a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· a kivitelezői nyilatkozatokat, 

· az összes építési napló másolatot,

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére,

· a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,

· a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma).

13.6. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

· az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását,

· az elkészült munka megtekintését

13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.

14. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK:

14.1. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására csak a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek betartásával, írásbeli formában a jogosultak aláírásával kerülhet sor.

14.2. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Bajai Városi Bíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

14.3. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

14.4. Jelen szerződés 1- 5. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

Bácsalmás, 2012. ………………………………..            

…………………………………..



……………………………….

                   Megrendelő 

                    

       Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

(2., 3. rész)

Amely létrejött egyrészről                         (cím:     a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                  ), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a ……………………………………. (cím,  Cg. szám, Adószám.:,: a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                                  ), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

Megrendelő …………… - én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.2. A ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint a „…………………” (adott részajánlati kör), a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és tervezői költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A  MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

2.2. A műszaki tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg.

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1.
A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik:

· Építési engedély határozat(ok), engedélyes tervdokumentáció(ok),

· Kiviteli tervdokumentáció,

· Ajánlattételi felhívás,

· Ajánlatkérési dokumentáció,

· Az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok,

· Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ,

· A nyertes ajánlat.

3.3. A nyertes ajánlatban és a tervdokumentációban megadott anyagoktól a Vállalkozó nem térhet el.

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján, 

NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:
        

                                              …….....,- Ft

azaz 

                                                                                                                    illeti meg.

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. 

4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb.

4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét is. 

4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.

4.5. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (ajánlat függvényében), és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a műszaki ellenőr igazol, s amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.

4.6. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 

4.7. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is.  A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete.

4.8. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt részszámlák és végszámla pénzügyi teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - 14.§ - nak megfelelően, az átutalással, történik szállítói finanszírozással. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége.

Megrendelő átutalási késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót, a kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla nettó értéke.

4.9. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

4.10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében Szerződő Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartásában állapodnak meg.

4.11. A Megrendelő a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít (igény szerint.) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő benyújtása, valamint az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték átadása és elfogadása után az előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak. 

Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosíték átadása Megrendelő részére - nem pénzösszeg befizetéssel történő biztosíték adása esetén a bankgarancián, kötelezvényen szükségest, és Megrendelő kedvezményezettként történő megjelölése - és a biztosíték Megrendelő részéről történő elfogadása, illetve pénzösszeg befizetése esetén annak maradéktalan átutalása a Megrendelő számlájára. Az előleg visszafizetési garancia időtartama a vállalkozási szerződés teljesítési határideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az előleg kamatmentes.

4.12. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni a következő módon: 

Az elvégzett munkák összértéke - (előleg) = (fizetendő). 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel megkezdésének időpontja): 

……………….

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.

5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében. 

5.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell teljesíteni. A nyertes Ajánlattevő a teljesítésbe csak az ajánlatban megjelölt szakembereket, alvállalkozókat vonhatja be. Ettől eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a szerződés, vagy annak egy része - a szerződéskötést követően, a szerződő felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel - nem volna teljesíthető. Vállalkozó csak ezen esetben, írásos kérelemre és a Megrendelő engedélyével vonhat be a teljesítésbe további alvállalkozókat, vagy más alvállalkozókat, közreműködőket. 

Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megrendelő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

5.6. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen felelős.

5.7. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a részhatáridők és a véghatáridő tekintetében a határidőt követő naptól számítottan 50.000.- Ft /nap, az érvényesíthető kötbér maximuma a vállalási ár 20%-a, ennek elérése után Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel + 60 napig terjedő időszakra. 

7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek.
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

8.1. A Megrendelő:

· köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

· jogosult a munkaterület átadását ütemezni;

· jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

· jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján, 

· a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni;

· jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

· köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni;

· köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a munkaterületen dolgozó gépek és az alvállalkozók megegyeznek-e a Vállalkozó ajánlatában megnevezett és a Megrendelő által elfogadott, a költségvetés szerinti bontási, építési technológiához igazodó gépekkel, valamint az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, közreműködőkkel. Ha ilyen ellenőrzés során a Megrendelő ezen kritériumoknak nem megfelelő gépet, vagy alvállalkozót talál a munkaterületen, a Megrendelőnek jogában áll felszólítani a generálkivitelező Vállalkozót az ilyen alvállalkozó, közreműködő által végzett tevékenység azonnali felfüggesztésére és az alvállalkozót, közreműködőt a munkaterület haladéktalan elhagyására. Ezt követően a generálkivitelező Vállalkozó köteles írásos magyarázatot adni mulasztása okairól, illetve haladéktalanul intézkednie kell a tevékenység folytatásáról, a Megrendelő megelégedésére. 

9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Vállalkozó:

· jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;

· a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni;

· a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat elvégezni;

· minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít:

· a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek;

· minőségi tanúsítvánnyal rendelkezőnek;

· a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,
megegyező kialakításúnak, kell lennie.

· tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak;

· a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel összhangban végezni;

· köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra vonatkozik;

· az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos;

· köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért;

· teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti munkák átadás-átvételének napjáig;

· maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény;

· a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik;

· köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon belül elszállítani;

· a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges,
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül; 

· felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is;

· a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak;

· köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek.

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően.

9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját 5 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a minőségi tanúsítványokkal együtt. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell az épületre vonatkozó minden szerkezeti épületgépészeti változást, ill. azok hatósági engedélyezését.

9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

9.8. A Vállalkozó csak a Megrendelő és a tervező írásbeli hozzájárulásával jogosult újszerű műszaki-gazdasági megoldásokat (újítás, szabadalom, know-how stb.) alkalmazni. Egyéb, jogi oltalomban részesülő műszaki megoldások Vállalkozó általi alkalmazásához szintén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

9.9. Alvállalkozó igénybe vétele esetén Vállalkozó köteles az általa benyújtott számla ellenértékének számlaszámára történő beérkezését követően, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ alapján eljárni. 

9.10. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

9.11. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat:

· Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
· a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.12. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

· Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

· Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ezen okból történő felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.13. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat bemutatja, illetve igény esetén másolatban 
átadja megrendelőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· A Vállalkozó az ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre
akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

· Amennyiben az ellenőrzési programban nem szereplő ellenőrzésre nem megfelelés, 
vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, 
ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben az ellenőrző szervezetet a
Vállalkozó értesítése mellett a Megrendelő választja ki. A Vállalkozó köteles a
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést,
segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet
átvételét megtagadhatja.

10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadóak.

10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel folyamatosan aktualizálni

11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában két – három hetente, koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják).

11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

Megrendelő részéről eljárásra jogosult:


Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:


Megrendelő műszaki ellenőre:          



11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

12.4. Megrendelő műszaki ellenőre az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128.§ (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

12.5. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges.

12.6. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni a Megrendelő építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője.

12.7. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelőt a másodpéldány illeti meg. 

12.8.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

12.9. Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. 

12.10. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

13.A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS

13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra:

………………….

13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 14. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük.

13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, 

· a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére;

· a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok;

· az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja;

13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie. 

13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 5 példányát, melynek tartalmaznia kell:

· a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, 

· a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· a kivitelezői nyilatkozatokat, 

· az összes építési napló másolatot,

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére,

· a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,

· a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma).

13.6. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

· az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását,

· az elkészült munka megtekintését

13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.

14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

14.1. A Vállalkozó garantálja:

· valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

· hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a 
szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

14.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 36 hónapra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A kötelező alkalmassági (szavatossági) időre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásai az irányadóak.

14.3. A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

14.4. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes használat következményeként. 

14.5. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

14.7. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.
15. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK:

15.1. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására csak a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek betartásával, írásbeli formában a jogosultak aláírásával kerülhet sor.

15.2. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Bajai Városi Bíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15.3. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

15.4. Jelen szerződés 1- 5. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

Bácsalmás, 2012. ………………………………..            

…………………………………..



……………………………….

                   Megrendelő 

                    

       Vállalkozó

XV. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

Az ajánlattevő által elkészített ajánlatnak a következőket kell magába foglalnia:

· Tartalomjegyzék 

· Cégszerűen aláírt és kitöltött „Felolvasólap” a mellékelt minta alkalmazásával (1. sz. melléklet)

· Közös ajánlattétel esetén a IV. pontban meghatározott tartalmú nyilatkozat

· Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek elfogadásáról, a szerződés teljesítéséről (2. sz. melléklet)

· Nyilatkozat az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában (3. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (4. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló tekintetében (5. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) vonatkozásában (6. számú melléklet)

· Referenciaigazolások összesítő táblázata (7. sz. melléklet)

· Szakemberek bemutatásának összesítő táblázata, szükséges mellékletekkel (8. sz. melléklet)

· Nyilatkozat szerződéstervezet elfogadásáról (9. sz. melléklet)

· Biztosítási kötvény másolata vagy Biztosításról szándéknyilatkozat (10. sz. melléklet) 

· Nyilatkozat a dokumentáció átvételéről (11. sz. melléklet)

· Aláírási címpéldány(ok) másolata vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája másolata.
· Beárazott költségvetés (dokumentációban részletezettek szerint)

· A teljes ajánlat eredeti példánya CD-n vagy DVD-n szkennelve

· Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, nyilatkozatokat is.

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, nyilatkozatokat is.

Bácsalmás, 2012. augusztus ……..

Bácsalmás Városi Önkormányzat

Ajánlatkérő

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részletes áttanulmányozását követően, annak feltételeit elfogadva, az alábbi ajánlatot tesszük a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására:

Cégnév:



Székhely:



Adószám:
…………………………………..

Telefon: 
…………………………………..

Fax:
…………………………………..

E-mail:
…………………………………..

MKIK névjegyzék száma: ………………..

Ügyvezető: ………………..………………..

1. rész: zöldterületek felújítása

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

2. rész: térburkolat felújítása

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

3. rész: térfigyelő rendszer kiépítése

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Kelt: ……………….., 2012. …………… hó …….. nap

…..........................................................

                                                               


          cégszerű aláírás          

2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (3), (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy teljesítem az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általam megajánlott ellenszolgáltatásért, kötelezettséget vállalok a dokumentációban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismertem és fenntartások nélkül elfogadom.

Kijelentjük továbbá, hogy cégünk a 2004. évi XXXIV. Tv a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (Kkvt.) szerint 

mikrovállalkozásnak minősül

kisvállalkozásnak minősül

középvállalkozásnak minősül

nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

……………………………………….
          
  cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplők vonatkozásában

(………. rész)

Részajánlati körönként töltendő ki!
Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
1.) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében alvállalkozók közre fognak működni:

………………………….

………………………….

………………………….

2.) Ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe, adószáma:

………………………….

………………………….

………………………….

3..) Az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplő (név, cím, igazolni kívánt alkalmassági követelmény megjelölése Kbt. 55.§ (5) bekezdése, valamint a Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerint):

	Név
	Cím
	Igazolni kívánt alkalmassági követelmény
	A Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerinti jogcím

	
	
	
	

	
	
	
	


4.) Nyilatkozat mellékletei: 

(Kbt. 55.§ (5) - (6) bekezdése szerint csatolandó nyilatkozatok)        

Kelt: ……………, 2012. …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője az általam képviselt ajánlattevő tekintetében:

1.) Nyilatkozom, hogy nem tartozom a Kbt. 56. § (1) k) pontja és (2) bekezdésének hatálya alá.

2.) Nyilatkozom továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül,

a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

(aláhúzandó)

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

vagy

Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen (adott esetben aláhúzandó)

……………………………….

3.) Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban megjelölt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.

4.) A Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló tekintetében

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében előírt, az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolók tekintetében nyilatkozom, hogy azok

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők / ajánlatomban csatolom (aláhúzandó)
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

…………………………………










cégszerű aláírás

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 54. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a  „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

…………………………………










cégszerű aláírás

7. sz. melléklet
REFERENCIAIGAZOLÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

(1., 2. rész)

Részajánlati körönként töltendő ki!
	Teljesítés ideje (befejezés év, hó, nap) és helye
	Szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó, elérhetőség
	A munka helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek, adatok, amelyből megállapítható az alkalmasság körében előírt feltétel
	szerződés

összege (nettó forintban)
	Vállalkozás típusa
	Műszaki átadás-átvételi igazolás helyzete
	A cég %-os részesedése a projektben

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Figyelem! A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a referenciát.

 A csatolt referencianyilatkozatból/referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság minimumkövetelményének megvalósulása!
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

8. sz. melléklet

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSÁNAK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

(3. rész)

	Szakember megnevezése
	Végzettség, névjegyzék szerinti nyilvántartási szám és jogosultsági kód 
	Szakmai tapasztalat ideje
	Szakmai tapasztalat jellege

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Figyelem! Az ajánlattételi felhívásban a szakemberekre vonatkozó alkalmasság igazolására a fenti táblázat kitöltése mellett teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolata, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási szám megadása, továbbá a szakmai önéletrajzuk aláírt példányát is csatolni szükséges. A Fmv. jogosultság ellenőrizhetősége érdekében kérjük a területileg illetékes kamara elektronikus nyilvántartás megjelölését a pontos internetes elérhetőség megadásával illetve szükséges esetben a névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN FOGLALT FELTÉTELEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a dokumentációban előírt szerződés tervezetben foglaltakat teljes körben megismerte, elfogadta, és vállalja annak maradéktalan teljesítését.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

BIZTOSÍTÁSRÓL SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a nyertessége esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ szerint az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítási szerződést jelen munkára vonatkozóan az összegzés megküldését követően haladéktalanul megköti / az előírt felelősségbiztosítással rendelkezik, nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan az összegzés megküldését követően haladéktalanul kiterjeszti.

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

11. sz. melléklet

NYILATKOZAT A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a jelen közbeszerzési eljárás dokumentációját átvette, tartalmát megismerte és ajánlatunkat ennek megfelelően állítottuk össze.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

