Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
198/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

Jegyzőkönyv-hitelesítők

kijelölése 
Határozat
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bailo Amadou és dr. Bakó Mária Lujza képviselőket jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24. 

Deák Szabina

testületi ügyintéző

Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
199/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

Napirend megállapítása 
Határozat
I.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. július 23-i rendkívüli ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja meg:

1.
KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c .pályázat nyilvánosságbiztosítás szolgáltatás beszerzése (1. sz. előterjesztés)
2.
KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c pályázati műszaki ellenőrzés  szolgáltatás beszerzése (2. sz. előterjesztés)
3.
KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c pályázati projektmenedzsment tevékenység ellátására szolgáltatás és záró auditori nyilatkozat elkészítése (3. sz. Megállapodás)

4.
KEOP-2014-4.10.0/F, építési - kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának indítása (4. sz. előterjesztés)

5.
Dr. Turai Zoltán megkeresése

6.
Egyebek 

II.
Jelen határozat normatív határozat.

A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. Patocskai Ibolya jegyző, általa az osztályvezetők

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24. 

Deák Szabina

testületi ügyintéző

Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
200/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 

régiókban” c. pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság 

biztosítása tevékenység ellátására szolgáltatás beszerzése 

az Egészségház, (Gr. Teleki József u. 12., hrsz. 2011/2.)

épület energia-takarékosság fokozására irányuló 

beruházás megvalósítása érdekében
Határozat
1. 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a KEOP-2014-4.10.0/F pályázat nyilvánosság biztosítása  feladatok  ellátására irányuló  szolgáltatás elvégzésével legkedvezőbb árajánlatára tekintettel az AlmásFlóra Szociális Szövetkezetet (6430 Bácsalmás,Gr. Széchenyi u.75.) bízza meg.

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázaton való induláshoz szükséges eljárási cselekmények bonyolításával, szükséges döntések maghozatalával, illetve szerződések aláírásával.

Határidő: 
azonnal

Felelős: 

Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Horváth Erika pályázati koordinátor

A határozatról értesül:

- kivonattal: 
1. Németh Balázs polgármester




2. Patocskai Ibolya jegyző




3. Horváth Erika pályázati koordinátor

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24.

Deák Szabina 

testületi ügyintéző

Melléklet a 200/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről 
Bácsalmás Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.

Adószám: 15724320-2-03

Azonosító szám (törzs-szám): 724320

Képviseli: Németh Balázs, polgármester 

másrészről 

AlmásFlóra Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Megbízott) 

Székhely: 6430 Bácsalmás,Gr.Széchenyi u.75.

Cégjegyzékszám: 03-02-100372

Adószám: 22742225-2-03

Képviseli: Tímár Judit

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

I. A Megbízás tárgya

Jelen megbízási szerződéssel a Megbízó megbízza a Megbízottat a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”” című projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával, valamint kötelező tájékoztatási feladatok ellátásával. Megbízott a megbízást elfogadja.
II. Megbízott jogai, kötelezettségei

II.1. Megbízott a támogatott projekt támogatási szerződésben rögzített kezdetét követően köteles ellátni a projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását, valamint a kötelező tájékoztatási feladatokat a Támogatási Szerződésben, és a projektre vonatkozóan a támogatást biztosító hatóság által közzétett útmutatóknak megfelelően. 

II.2. Megbízott a megbízást Megbízó utasításai szerint, Megbízó érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Megbízott felel a megbízás szakszerű és határidőben történő teljesítéséért.

III. Megbízó jogai, kötelezettségei

III.1. Megbízó a Megbízott teljesítésének ellenében a szerződés V. fejezetében meghatározott díj megfizetésére köteles. 

III.2. Megbízó köteles az ügy megítéléséhez és viteléhez szükséges valamennyi instrukciót és információt, adatot a Megbízott részére megadni, valamint a megbízás során – különös tekintettel a szükséges dokumentáció összeállítására – a megbízás teljesítését elősegíteni, abban a szükséges mértékben közreműködni. 

III.3. Megbízó hozzájárul az általa közölt adatoknak a megbízás teljesítése céljából történő felhasználásához, valamint teljes felelősséget vállal azért, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

IV. A Megbízás hatálya:

IV.1. Jelen szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba. 

V. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem

V.1. Megbízottat a projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság körében elvégzett tevékenységéért, valamint a kötelező tájékoztatási feladatok ellátásáért összesen 380 000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díj illeti meg, teljesítési igazolás után. 

V.2. Megbízó havonta egyenlő arányban jogosult az V.1. pontban meghatározott Megbízási díj érvényesítésére 2014. től a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjáig, azaz legfeljebb 2014. -ig. A Megbízási díj havi díjrészletei 2014.. és a projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített tervezett időpontja közötti hónapok száma alapján kerül meghatározásra, olyan módon, hogy a Megbízási díj összege elosztásra kerül ezen hónapok számával. (A hónapok számának meghatározása során figyelembe kell venni a szerződés felek általi aláírásával érintett hónapot, és a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjával érintett hónapot is.) 

V.3. A szerződés a a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban””című projekt keretében részben EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása 100,00 %. 

V.4. A Megbízási díj önkormányzati önerőből finanszírozott hányada a számla kézhezvételét követő 15 napon belül kerül megfizetésre a Megbízó által. A Megbízási díj támogatásból finanszírozott hányada a Közreműködő Szervezet által kerül megfizetésre a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett.  

VI. Egyéb rendelkezések

VI.1. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt (különös tekintettel az üzleti titoknak minősülő információkra) bizalmasan fogják kezelni, és nem hozzák harmadik személyek tudomására, ide nem értve azokat az információkat, amelyeket valamely fél harmadik személy(ek) számára jogszerűen hozzáférhetővé tett, illetőleg amelyek nyilvánosságra hozatalát vagy harmadik személlyel való közlését a megbízás ellátásának természete indokolja.

VI.2. A jelen megbízás során általa létrehozásra kerülő szellemi alkotásokra vonatkozóan a Megbízó területi és időbeli korlátozástól mentes, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot biztosít a Megbízónak, amely kiterjed a Megbízó által létrehozott művek átdolgozására is. 

VI.3. Jelen megbízási szerződés bármely módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírt módon érvényes. A szerződés módosításának, illetve megszüntetésének esetét kivéve a felek írásbeli kommunikációnak tekintenek a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen elektronikus üzenetben megküldött kommunikációt is. 

VI.4. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni, és megfelelően alkalmazni. 

VI.5. Felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. 
Kelt: Bácsalmás, 2014. július.


…………………………………
……………………………..


Megbízó
Megbízott


Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
201/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva 

a konvergencia régiókban” c pályázathoz kapcsolódó 

műszaki ellenőrzés tevékenység ellátására 

szolgáltatás beszerzése az Egészségház, 

(Gr. Teleki József u. 12., hrsz. 2011/2.) épület 

energia-takarékosság fokozására irányuló 

beruházás megvalósítása érdekében
Határozat
1. 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a KEOP-2014-4.10.0/F pályázat műszaki ellenőrzés feladatok  ellátására irányuló  szolgáltatás elvégzésével legkedvezőbb árajánlatára tekintettel a Ramonád Bt.-t (6435 Madaras, Nagy L.u.16.) bízza meg.

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázaton való induláshoz szükséges eljárási cselekmények bonyolításával, szükséges döntések maghozatalával, illetve szerződések aláírásával.

Határidő: 
azonnal


Felelős: 
Németh Balázs polgármester


Operatív felelős: Horváth Erika pályázati koordinátor


A határozatról értesül:


- kivonattal: 
1. Németh Balázs polgármester




2. Patocskai Ibolya jegyző




3. Horváth Erika pályázati koordinátor

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24.

Deák Szabina

testületi ügyintéző

Melléklet a 201/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről 
Bácsalmás Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.

Adószám: 15724320-2-03

Azonosító szám (törzs-szám): 724320

Képviseli: Németh Balázs, polgármester 

másrészről 

Ramonád Bt. (a továbbiakban: Megbízott) 

Székhely: 6435 Madaras,Nagy L.u.16..

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Képviseli: Léderer Márton

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

VII. A Megbízás tárgya

Jelen megbízási szerződéssel a Megbízó megbízza a Megbízottat a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”” című projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátásával. Megbízott a megbízást elfogadja.
VIII. Megbízott jogai, kötelezettségei

VIII.1. Megbízott a támogatott projekt támogatási szerződésben rögzített kezdetét követően köteles ellátni a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat a Támogatási Szerződésben, és a projektre vonatkozóan a támogatást biztosító hatóság által közzétett útmutatóknak megfelelően. 

VIII.2. Megbízott a megbízást Megbízó utasításai szerint, Megbízó érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Megbízott felel a megbízás szakszerű és határidőben történő teljesítéséért.

IX. Megbízó jogai, kötelezettségei

IX.1. Megbízó a Megbízott teljesítésének ellenében a szerződés V. fejezetében meghatározott díj megfizetésére köteles. 

IX.2. Megbízó köteles az ügy megítéléséhez és viteléhez szükséges valamennyi instrukciót és információt, adatot a Megbízott részére megadni, valamint a megbízás során – különös tekintettel a szükséges dokumentáció összeállítására – a megbízás teljesítését elősegíteni, abban a szükséges mértékben közreműködni. 

IX.3. Megbízó hozzájárul az általa közölt adatoknak a megbízás teljesítése céljából történő felhasználásához, valamint teljes felelősséget vállal azért, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

X. A Megbízás hatálya:

X.1. Jelen szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba. 

XI. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem

XI.1. Megbízottat a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáért összesen 1.040.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díj illeti meg, teljesítési igazolás után. 

XI.2. Megbízó havonta egyenlő arányban jogosult az V.1. pontban meghatározott Megbízási díj érvényesítésére 2014. től a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjáig, azaz legfeljebb 2014. -ig. A Megbízási díj havi díjrészletei 2014.. és a projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített tervezett időpontja közötti hónapok száma alapján kerül meghatározásra, olyan módon, hogy a Megbízási díj összege elosztásra kerül ezen hónapok számával. (A hónapok számának meghatározása során figyelembe kell venni a szerződés felek általi aláírásával érintett hónapot, és a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjával érintett hónapot is.) 

XI.3. A szerződés a a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban””című projekt keretében részben EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása 100,00 %. 

XI.4. A Megbízási díj önkormányzati önerőből finanszírozott hányada a számla kézhezvételét követő 15 napon belül kerül megfizetésre a Megbízó által. A Megbízási díj támogatásból finanszírozott hányada a Közreműködő Szervezet által kerül megfizetésre a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett.  

XII. Egyéb rendelkezések

XII.1. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt (különös tekintettel az üzleti titoknak minősülő információkra) bizalmasan fogják kezelni, és nem hozzák harmadik személyek tudomására, ide nem értve azokat az információkat, amelyeket valamely fél harmadik személy(ek) számára jogszerűen hozzáférhetővé tett, illetőleg amelyek nyilvánosságra hozatalát vagy harmadik személlyel való közlését a megbízás ellátásának természete indokolja.

XII.2. A jelen megbízás során általa létrehozásra kerülő szellemi alkotásokra vonatkozóan a Megbízó területi és időbeli korlátozástól mentes, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot biztosít a Megbízónak, amely kiterjed a Megbízó által létrehozott művek átdolgozására is. 

XII.3. Jelen megbízási szerződés bármely módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírt módon érvényes. A szerződés módosításának, illetve megszüntetésének esetét kivéve a felek írásbeli kommunikációnak tekintenek a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen elektronikus üzenetben megküldött kommunikációt is. 

XII.4. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni, és megfelelően alkalmazni. 

XII.5. Felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. 
Kelt: Bácsalmás, 2014. július.


…………………………………
……………………………..


Megbízó
Megbízott


Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
202/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régiókban” c pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzsment tevékenység ellátására és 

záró auditori nyilatkozat elkészítésének  szolgáltatás 

beszerzése az Egészségház, 

(Gr. Teleki József u. 12., hrsz. 2011/2.) épület 

energia-takarékosság fokozására irányuló beruházás 

megvalósítása érdekében
Határozat
1. 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a KEOP-2014-4.10.0/F pályázat projektmenedzsment tevékenység ellátására és záró auditori nyilatkozat elkészítésének szolgáltatás elvégzésével legkedvezőbb árajánlatára tekintettel a B&W Tender Plus Kft. –t (Cím: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A 1/7) bízza meg, azzal a módosítással, hogy a megbízási szerződésben meghatározott projektmenedzsment feladatainak ellátásáért 1.800.000,-Ft + ÁFA és záró auditori nyilatkozat elkészítéséért 250.000,-Ft +ÁFA összegű megbízási díj illeti meg, teljesítési igazolás után. 

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázaton való induláshoz szükséges eljárási cselekmények bonyolításával, szükséges döntések maghozatalával, illetve szerződések aláírásával.


Határidő: 

azonnal


Felelős: 

Németh Balázs polgármester


Operatív felelős: 
Horváth Erika pályázati koordinátor


A határozatról értesül:


- kivonattal: 
1. Németh Balázs polgármester





2. Patocskai Ibolya jegyző





3. Horváth Erika pályázati koordinátor

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24. 

Deák Szabina

testületi ügyintéző

Melléklet a 202/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről 
Bácsalmás Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.

Adószám: 15724320-2-03

Azonosító szám (törzs-szám): 724320

Képviseli: Németh Balázs, polgármester 

másrészről 

B&W Tender Plus Kft. (a továbbiakban: Megbízott) 

Székhely: 1092 Budapest,Erkel u.14/A I/7.

Cégjegyzékszám: (*)

Adószám: (*)

Képviseli: Weisz Tamás

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

XIII. A Megbízás tárgya

Jelen megbízási szerződéssel a Megbízó megbízza a Megbízottat a a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban””” című projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátásával és záró auditori nyilatkozat elkészítésével. Megbízott a megbízást elfogadja.
XIV. Megbízott jogai, kötelezettségei

XIV.1. Megbízott a támogatott projekt támogatási szerződésben rögzített kezdetét követően köteles ellátni a projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és a záró auditori nyilatkozatot köteles elkészíteni a Támogatási Szerződésben, és a projektre vonatkozóan a támogatást biztosító hatóság által közzétett útmutatóknak megfelelően. 

XIV.2. Megbízott a megbízást Megbízó utasításai szerint, Megbízó érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Megbízott felel a megbízás szakszerű és határidőben történő teljesítéséért.

XV. Megbízó jogai, kötelezettségei

XV.1. Megbízó a Megbízott teljesítésének ellenében a szerződés V. fejezetében meghatározott díj megfizetésére köteles. 

XV.2. Megbízó köteles az ügy megítéléséhez és viteléhez szükséges valamennyi instrukciót és információt, adatot a Megbízott részére megadni, valamint a megbízás során – különös tekintettel a szükséges dokumentáció összeállítására – a megbízás teljesítését elősegíteni, abban a szükséges mértékben közreműködni. 

XV.3. Megbízó hozzájárul az általa közölt adatoknak a megbízás teljesítése céljából történő felhasználásához, valamint teljes felelősséget vállal azért, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

XVI. A Megbízás hatálya:

XVI.1. Jelen szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba. 

XVII. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem

XVII.1. Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott projektmenedzsment feladatainak ellátásáért 1.800.000,-Ft + ÁFA és záró auditori nyilatkozat elkészítéséért 250.000,-Ft +ÁFA összegű megbízási díj illeti meg, teljesítési igazolás után. 

XVII.2. Megbízó havonta egyenlő arányban jogosult az V.1. pontban meghatározott Megbízási díj érvényesítésére 2014. -től a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjáig, azaz legfeljebb 2014. ig. A Megbízási díj havi díjrészletei 2014. és a projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített tervezett időpontja közötti hónapok száma alapján kerül meghatározásra, olyan módon, hogy a Megbízási díj összege elosztásra kerül ezen hónapok számával. (A hónapok számának meghatározása során figyelembe kell venni a szerződés felek általi aláírásával érintett hónapot, és a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjával érintett hónapot is.)

XVII.3. A szerződés a a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”című projekt keretében részben EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása 100,00 %. 

XVII.4. A Megbízási díj önkormányzati önerőből finanszírozott hányada a számla kézhezvételét követő 15 napon belül kerül megfizetésre a Megbízó által. A Megbízási díj támogatásból finanszírozott hányada a Közreműködő Szervezet által kerül megfizetésre a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett.  

XVIII. Egyéb rendelkezések

XVIII.1. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt (különös tekintettel az üzleti titoknak minősülő információkra) bizalmasan fogják kezelni, és nem hozzák harmadik személyek tudomására, ide nem értve azokat az információkat, amelyeket valamely fél harmadik személy(ek) számára jogszerűen hozzáférhetővé tett, illetőleg amelyek nyilvánosságra hozatalát vagy harmadik személlyel való közlését a megbízás ellátásának természete indokolja.

XVIII.2. A jelen megbízás során általa létrehozásra kerülő szellemi alkotásokra vonatkozóan a Megbízó területi és időbeli korlátozástól mentes, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot biztosít a Megbízónak, amely kiterjed a Megbízó által létrehozott művek átdolgozására is. 

XVIII.3. Jelen megbízási szerződés bármely módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírt módon érvényes. A szerződés módosításának, illetve megszüntetésének esetét kivéve a felek írásbeli kommunikációnak tekintenek a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen elektronikus üzenetben megküldött kommunikációt is. 

XVIII.4. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni, és megfelelően alkalmazni. 

XVIII.5. Felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. 
Kelt: Bácsalmás, 2014.július


…………………………………
……………………………..


Megbízó
Megbízott


Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
203/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

KEOP-2014-4.10.0/F, jelű „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régiókban  ” című konstrukcióhoz 

tartozó pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtásra 

kerülő pályázat keretében építési-kivitelezési munkák 

elvégzésének tárgyában közbeszerzési eljárásának indítása
Határozat
1./
„Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) dönt arról, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítson  a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtásra kerülő pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyában. 

1. 
Liptai Kft.
6500 Baja, Szüretelő u.16.


2. 
Beton Kft.
6500 Baja, Dózsa György u. 97.


3. 
Pallér Kft.
6500 Baja, Nagy István u. 41.
2./ A Képviselő-testület felkéri Németh Balázs polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 
azonnal


Felelős: 

Németh Balázs polgármester


Operatív felelős: Horváth Erika pályázati koordinátor


A határozatról értesül:


- kivonattal: 
1. Németh Balázs polgármester





2. Patocskai Ibolya jegyző





3. Horváth Erika pályázati koordinátor

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24. 

Deák Szabina testületi ügyintéző

Melléklet a 203/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozathoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail);

Bácsalmás Városi Önkormányzat


Postacím: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.


Telefon: +36 79 541 455


Telefax: +36 79 541 470


E-mail: polgarmester@bacsalmas.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája és jogcíme:
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás, és a közbeszerzés becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.

3. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.

A részletes mennyiségi értékeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. 

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzésetárgyában.

5. A teljesítés határideje:2015. május 30.

6. A teljesítés helye:
Bácsalmás

NUTS-kód: HU331

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra hivatkozással:

A teljesítés eredményeként 1 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. 

Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.    

Az ajánlatkérő, mint közszféra kedvezményezett biztosítja az ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az előleg a végszámlába történő beszámítással kerül visszafizetésre. 

A szerződés ellenértékének100%-a EU és költségvetési támogatásbólkerül finanszírozásra. A támogatás kifizetésének formája a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25a. pontjában meghatározott szállítói finanszírozás.

A kifizetések pénzneme: HUF

Az ellenérték megfizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett a Kbt. 130. § (4) bekezdésére figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdéseiben foglaltak szerint 30 napos határidővel kerül sor. 

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. Korm. rendelet (XII.23.) 14. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kerül sor az ellenszolgáltatás megfizetésére. 

A kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (hatálya alá tartoznak.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségének kizárása:

Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét, valamint a részajánlattétel lehetőségét.

9. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

10. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. 

Az igazolás módja: a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szakaszai, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lenniük.

11. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt utolsó üzleti évre vonatkozóan. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont)

Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint ezen feltétel esetében elegendő, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján a fentebb ismertetett igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben teljesített építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésére figyelemmel alkalmazandó 16. § (3) bekezdése szerint. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont)

Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

Közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint ezen feltétel esetében az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése alapján a fentebb ismertetett igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt utolsó üzleti év során a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt épületenergetikai beruházások, felújítások (épületgépészet és/vagy nyílászárócsere és/vagy szigetelés) tárgyábólszármazó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a80.000.000,- HUF összeget. 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben legalább 1 db épületenergetikai felújítás (épületgépészet és/vagy nyílászárócsere és/vagy szigetelés) tárgyában teljesített, átadás-átvétellel lezártreferenciával. 

A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 
12. Az ajánlattételi határidő: 2014. július 29. 11:00 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe:

1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. 308.

(B & W Tender Plus Kft.) 
14. Az ajánlattétel nyelve: magyar


Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlatok felbontásának helye:

1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. 308.

(B & W Tender Plus Kft.) 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 

2014. július 29. 11:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 nap

17. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem köti ki ajánlati biztosíték alkalmazását. 

Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a. 

Késedelmi kötbérterhes határidő a teljesítésre meghatározott véghatáridő. 

Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj.   

Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. 

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a.

Jótállás: az ajánlattevő a létesítmény átadás-átvételétől számított 12 hónap jótállás vállalására köteles a létesítmény egészére vonatkozóan.

Előleg visszafizetési biztosíték:
A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó előleg igénylése esetén az ajánlattevő köteles a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani.

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ezen felül - azajánlattevő választása szerint - a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható az előleg biztosítékaként.

Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a biztosíték határidőben történő nyújtásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján. 

18. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:  

A KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukció.

19. Egyéb információk:

19.1. Az ajánlatokat egy papír alapú példányban roncsolásmentesen nem megbontható kötésben, írásban és zártan, a 13. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását egy példányban, *.pdf formátumban beszkennelve. Az ajánlatkérő előírja az árazott költségvetés excel fájlformátumban történő benyújtását is. Az ajánlatkérő eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltakat tekinti irányadónak. A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. 

19.2. Azt ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

19.3. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által tett – az ajánlat részét képező – nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. 

19.4. Az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok (cégkivonat) alapján ellenőrzi a cégszerűséget és a képviseleti jogosultságot az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében. Amennyiben az ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat honlapján, úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő – az ajánlattételi felhívás megküldésének napjához képest – 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

19.5. Az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetrészéről az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást. 

19.6. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

19.7. Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

Az ajánlatnak – adott esetben – nemleges tartalmú nyilatkozatot is tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében. 

19.8. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a 11. pontokban előírt alkalmassági követelményeket. 

19.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései alapján tett nyilatkozatát. Az ajánlat benyújtott egy eredeti példányának tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát.

19.10. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve. Az árazatlan költségvetés minden sorát ki kell tölteni, az egyes sorok tartalmát módosítani, a költségvetést újabb sorokkal kiegészíteni, vagy abból egyes sorokat elhagyni nem lehet.Amennyiben az árazatlan költségvetésben, vagy a műszaki leírásban konkrét típus megjelölés szerepel, az ajánlattevő jogosult a megjelölt típussal – paramétereiben legalább – egyenértékű anyag, vagy berendezés megajánlására. Amennyiben az ajánlattevő az árazatlan költségvetésben megjelölt típustól el kíván térni, köteles ajánlatában benyújtani az egyenértékűség bizonyítékait, így különösen az egyenértékűséget igazoló minőségtanúsítványt, műszaki adatlapot, vagy gépkönyvet.

19.11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkközötti – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást, amelyben minimálisan szerepelnie kell annak, hogy a megállapodás tárgya a közbeszerzési eljáráson történő közös részvétel, és a közbeszerzési szerződés közös teljesítése, illetve a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők képviseletében mely közös ajánlattevő jogosult nyilatkozattételre, továbbá tartalmaznia kell a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást a szerződés teljesítésére vonatkozóan. 

19.12. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, azaz megtiltja a nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

19.13. Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban (fax: +36 1 700 2021, és e-mail: kozbeszerzes@tendersoft.hu) kiegészítő tájékoztatásért fordulhatnak az ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailben szerkeszthető formátumban is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást.

19.14. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legalább 10 millió Ft/káresemény mértékű, felső kártérítési limittel nem rendelkező, vagy legalább 40 millió forint éves kártérítési limittel rendelkező, építőipari kivitelezési tevékenység végzése során okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ilyen mértékűre és terjedelműre kiterjeszteni. 

19.15. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok kerülnek benyújtásra, az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen dokumentumoknak az ajánlattevő általi felelős fordítását. 

19.16. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19.17. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg küldi meg a dokumentációt. 

19.18. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők figyelmét, hogy pályázatot fog benyújtani aKEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra.  Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Az ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

20. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:

Az első tárgyalás időpontja:2014. augusztus 5. 15.40 órai kezdettel 

Helye: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.
Ajánlatkérő mindösszesen egy tárgyalási forduló tart. Az ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatása során a Kbt. 92. § (1)-(4), (7)-(8), valamint a 97. § (2) és a 98. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazza. A tárgyalások az egyes ajánlattevőkkel egymást követően történnek, az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében.
A tárgyaláson az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot, és képviseleti jogosultságát a tárgyalás megkezdése előtt igazolnia kell. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 93. § (2) bekezdése alapján megjelöli, hogy a szakmai ajánlattal kapcsolatban kizárólag az ajánlati árról fog tárgyalni, és a szakmai ajánlat minden további eleméről nem lehet tárgyalni.

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. július 23.
ÚTMUTATÓ

A dokumentáció segítséget nyújt a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához. Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakat. 

A jelen dokumentáció tartalmazza:

· az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót;

· az ajánlattevők számára ajánlott nyilatkozatmintákat, 

· a szerződés tervezetét 
· a műszaki leírást
· az árazatlan költségvetési kiírást
A dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. A dokumentációban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglaltakat nem ismétli meg. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott összes követelményt, kikötést és előírást.

Kapcsolattartás

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot postai úton, vagy futárral, vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton, vagy futárral megküldött, vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum: 

· az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy 

· közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy

· az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy 

aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.

A kiegészítő tájékoztatás kérésére ez az előírás nem vonatkozik, ott az ajánlattételi felhívás és a jelen dokumentációban foglalt egyéb rendelkezések az irányadóak.

A kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattételre felhívott ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.  

A feltett kérdéseket írásban a +36 1 700 2021 telefax számra, és egyidejűleg a kozbeszerzes@tendersoft.hue-mail címre kell megküldeni szerkeszthető formátumban, meggyorsítva ezzel a válaszadást. 
Az ajánlat

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Formai követelmények

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:

· Az ajánlattevő neve és címe

· beszerzés tárgyának megnevezése

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban.

Ezt követi az összes többi dokumentum.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon, az ott megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani. 

Ajánlatkérő roncsolásmentesen nem bontható kötésnek tekinti, ha az ajánlattevő zsinórral, lapozhatóan összefűzi, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíti, a matricát lebélyegezi, az ajánlattevő részéről erre jogosult alá írja, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán van.

Az ajánlatkérő az oldalszámozást akkor tekinti megfelelőnek, ha a tartalomjegyzék segítségével az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

Az ajánlat azon oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál „javítva” megjegyzéssel, dátummal, és kézjeggyel kell ellátni.

Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

A megadott mellékletek, minták segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához. A mellékletek konkrét tartalmát – a felolvasólap kivételével – az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dokumentációban nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az eljárást megindító felhívásban, kiegészítő tájékoztatásban és a dokumentációban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra a vonatkozó fordítást – az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon – az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni.

Tájékoztatás azon szervezetekről, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni

Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi felhívásban, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat megfelelő tájékoztatást:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

1024 Budapest, Margit körút 85. 

Telefon: +36 13469414, +36 13469416

Fax: +36 13469417

E-mail: elnok@ommf.gov.hu
Az ajánlattevő számára ajánlott nyilatkozat minták

1. sz. melléklet

felolvasólap

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

60. § (6) bekezdése alapján
1.
Ajánlattevő adatai
:


	Ajánlattevő neve:
	…………………………

	Székhelye: 
	…………………………

	Telefon:
	…………………………

	Telefax:
	…………………………

	E-mail cím:
	…………………………


2.
Az ajánlat tárgya: 

Bácsalmás Városi ÖnkormányzatKEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.
3.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

	Nettó ajánlati ár (HUF)
	………………………… HUF


Kelt:

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


2. sz. melléklet

nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

60. § (3) és (5) bekezdése alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő
 képviselőjeBácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem.

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 

2. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként az ajánlatkérővel szerződést kötünk, és szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük az ajánlatban megadott díjért.

3. Nyilatkozunk, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint cégünk mikrovállalkozásnak minősül / kisvállalkozásnak minősül / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.

4. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkhoz a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 napig kötve vagyunk. 
Kelt:

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


3. sz. melléklet

nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

40. § (1) bekezdése és 55. § (5) bekezdése alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő képviselőjeBácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában

a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozom,

hogy alvállalkozót a teljesítéshez nem kívánunk igénybe venni /

hogy az alábbi részek tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez:

	Közbeszerzés része(i)

	· …………………………

	· …………………………


a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyilatkozom,

hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót a teljesítéshez nem kívánunk igénybe venni  / 

hogy a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak közreműködni:

	Alvállalkozó neve, címe
	Közbeszerzés része(i)
	Százalékos arány (%)

	· …………………………
	· …………………………
	· …………………………

	· …………………………
	· …………………………
	· …………………………


a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint nyilatkozom,

hogy más szervezetek (személyek) kapacitásaira nem támaszkodunk az alkalmasság igazolására / 

hogy az alábbi szervezetek (személyek) kapacitásaira támaszkodunk alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolása végett:

	A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy megnevezése
	Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény (követelmények) megnevezése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik
	Annak megjelölése, hogy az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban nevesítettekközül mely esetben támaszkodik a megnevezett szervezet vagy személy kapacitásaira

(az 55. § (6) a) pontjának megjelölése esetén elegendő, ha a kapacitást biztosító szervezet alvállalkozóként kerül megjelölésre;

az 55. § (6) b) pontjának megjelölése esetén 
az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során a kapacitást biztosító szervezetet)


	· …………………………
	· …………………………
	· 

	· …………………………
	· …………………………
	· 


A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


4. sz. melléklet

nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

55. § (5) bekezdése alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő által az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolása végett megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) képviselője Bácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által indított „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezésimunkák elvégzése.”című közbeszerzési eljárásban ezennel nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges – általunk biztosított – erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: 

5. sz. melléklet

nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1)-(2) bekezdései tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő
 képviselője Bácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezennel nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok. 

Kelt:  

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


6. sz. melléklet

nyilatkozat

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

2. § i) pont ib) alpontja / 4. § f) pont fc) alpontja alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő
 képviselője Bácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom.

a) Az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

vagy

b) Az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.

Az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontjaiban foglalt definíciókra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

	Tényleges tulajdonos neve
	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

	
	

	
	

	
	

	
	


vagy

c) Az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.

Az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontjaiban foglalt definíció szerinti tulajdonosa nincsen, ezért a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja alapján a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak.

Kelt:  

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


7. sz. melléklet
nyilatkozat

a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő
 képviselőjeBácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


8. sz. melléklet

nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 126. § (5) bekezdése alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) képviselőjeBácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által indított „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy– előleg igénylése esetén – az előleg-visszafizetési biztosítékotaz ajánlattételi felhívásban meghatározott összegben és határidőben rendelkezésre bocsátom. 

Kelt: 

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


9. sz. melléklet

nyilatkozat

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

14. § (8) bekezdése alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) képviselőjeBácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
Kelt:

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


10. sz. melléklet

nyilatkozat

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

17. § (6) bekezdése alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) képviselőjeBácsalmás Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése alapján – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.
Kelt:

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


Vállalkozási szerződés tervezet
amely létrejött egyrészről:

Bácsalmás Városi Önkormányzat
Székhely: 



6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.
Adószám:



15724320-2-03

KSH Statisztikai számjel:

15724320-8411-321-03

Államháztartási egyedi azonosító: 
733920

Képviselő neve: 


Németh Balázs polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről a


[…]

Székhelye: 



[…]
Adószám: 



[…]
Pénzforgalmi számlaszáma: 

[…]
Cégjegyzékszám: 


[…]
Képviselő neve: 


[…]
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

a továbbiakban, mint Felekközött az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Előzmények


Megrendelő, mint Ajánlatkérő a jelen szerződés megkötésének előzményeként a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján közbeszerzési eljárást folytatott le„Bácsalmás Városi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”tárgyában. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezésben.


Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés feltételei szerint.


Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles lenni. 


Jelen szerződés 1.sz. mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, és az ajánlattételi dokumentáció annak mellékleteivel, 2. sz. mellékletét a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

1. A Szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő eljárást megindító felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig az ajánlati dokumentáció, és a Vállalkozó ajánlatában foglaltak alapján elvállalja a szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezést, a kapcsolódó szakipari munkák elvégzését. 

1.2. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlati dokumentációban (és a mellékletét képező műszaki dokumentációban), valamint a Vállalkozó ajánlatában foglaltak alkotják. 

1.3. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezését és az egyéb szerződéses kötelezettségeit szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó (szak)hatósági, valamint a vonatkozó egyéb előírásoknak, műszaki szabványoknak, továbbá a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni. 

1.4. Felek rögzítik, hogy az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. 

1.5. A Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási és szavatossági kötelezettségeinek a törvényi szabályozás szerint maradéktalanul eleget tesz.

1.6. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció műszaki tartalmát saját maga felülvizsgálta, azt rendben találta, így tervezési hibára a szerződés aláírása után nem hivatkozik. Továbbá kijelenti, hogy a kivitelezési technológiát ismeri, az ajánlati dokumentációban feltüntetett munkanemeken és munkálatokon kívül további mellékmunkálatokat a dokumentációnak megfelelő megvalósításhoz a Megrendelő terhére nem ír elő. A Szerződésben rögzített műszaki tartalom a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglal. 

1.7. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények – ide nem értve a szerződéskötés időpontja szerinti állapot tükrében előre nem látható, szerződéskötést követően felmerült körülményeket – ismeretének hiányára, illetve a tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel és esetleges késedelmét ezzel nem indokolhatja.

1.8. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

2.  Vállalkozó kötelezettségei

2.1. Vállalkozó a munkák megvalósítása során elegendő számú és megfelelő szakképesítésű, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt alkalmaz, illetve vesz igénybe, amely a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.

A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez.

A szerződés teljesítésében a Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint, és a Kbt. 128. §-ra tekintettel vesz igénybe alvállalkozót.

2.2. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen Szerződés kikötéseinek.

Vállalkozó köteles a munkavégzésre vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségeit alvállalkozói felé érvényesíteni az alvállalkozóival kötött szerződéseiben, valamint azok betartását, betartatását a helyszíni munkavégzés során ellenőrizni és érvényre juttatni.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.

2.3. A Vállalkozó korlátlan lehetőséget köteles biztosítani arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kivitelezéssel összefüggésben kiadott jogerős engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül Vállalkozó biztosítani köteles a hatóságok részére a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

2.4. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál is.

2.5. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. 

2.6. A Vállalkozó a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) köteles az építési munkaterületet a műszaki átadás-átvétel eljárás keretén belül átadni a Megrendelőnek.

2.7. Vállalkozó az építési munkák befejeztével köteles az építési területről történő levonulást végrehajtani: a kivitelezés helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy az alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat. 

2.8. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelmének és őrzésének biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

2.9. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani. 

2.10. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

3. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

3.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

3.2. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. 

3.3. Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerződés előírásaival és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Felek számára.

3.4. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés alapján vállalt munkához felelős műszaki vezetőt alkalmaz, amelyért külön térítés nem illeti meg. A felelős műszaki vezető köteles folyamatosan az építkezés helyszínén tartózkodni, vagy akadályoztatása esetén a szakmailag megfelelő helyettesítéséről gondoskodni, valamint az építési napló, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni az építési munkaterületen erre kijelölt hozzáférhető helyen koordinációra kijelölt helyen.

Vállalkozó műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelős szakmai műszakivezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa. 

3.5. Az építési-szerelési munkák alatt Megrendelő és Vállalkozó szükség szerinti gyakorisággal egyeztetést (koordináció) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendelő képviselője, Vállalkozó képviselője, a Felelős műszaki vezető(k), a Műszaki ellenőr(ök), szükséges esetben a Tervező. A koordinációról minden alkalommal jegyzőkönyv készül. Erre a célra a munkaterület átadás-átvételkor kijelölnek egy megfelelő helyiséget. Vállalkozó ebben a helyiségben köteles tartani a mindenkor érvényes utolsó, aláírt terveket a többi dokumentációval együtt. Vállalkozó gondoskodik róla, hogy a korábbi, már nem hatályos rajzokat, terveket vagy dokumentációkat begyűjti és felülbélyegzi a hatályvesztés dátumának megjelölésével, a hatályvesztésről rendelkező személyek aláírásával.

4. A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő

4.1. A végteljesítés időpontja a sikeres végső műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.
4.2. A végteljesítéséi határidő: 2015. május 30.
4.3. Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

5. A teljesítés

5.1. Vállalkozó köteles a szolgáltatást – munkamegszakítások nélkül – a műszaki ütemtervnek megfelelően elvégezni.

6. A vállalkozói díj és elszámolása

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén nettó […],- Ft + […]% ÁFA, azaz [szám szöveggel] forint + [szám szöveggel]% ÁFA, összesen bruttó […],- Ft, azaz bruttó [szám szöveggel] forint Vállalkozási díj illeti meg. 

A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes költségét és fedezetét. A vállalkozói díj az ajánlatban, a szerződésben és a tervekben foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a létesítmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek.

6.2. A Vállalkozási díj kifizetése számla ellenében történik. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. 
6.3. A Vállalkozási díj fedezete és pénzneme: A szerződés ellenértékének 100,000000 %-a EU és költségvetési támogatásbólkerül finanszírozásra. A támogatás kifizetésének formája a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25a. pontjában meghatározott szállítói finanszírozás.A kifizetések pénzneme: HUF

6.4. Fizetési ütemezés: A teljesítés eredményeként 1 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt legalább 50 %-os előrehaladási szintjének elérése esetén. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.  

Az előleg a végszámlába történő beszámítással kerül visszafizetésre.

6.5. Fizetési határidő: Az egyes számlák ellenértékére eső támogatás megfizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett a Kbt. 130. § (4) bekezdésére figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdéseiben foglaltak szerint 30 napos határidővel kerül sor. 

Az egyes számlák ellenértékére eső önkormányzati önerőnek a megfizetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdéseiben foglaltak szerint 30 napos határidővel kerül sor. 

Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. Korm. rendelet (XII.23.) 14. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kerül sor az ellenszolgáltatás megfizetésére. 

6.6. A kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá tartoznak.  

6.7. A Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.8. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1)-(2) bekezdései szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány illeti meg.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősségbiztosítás, jótállás

7.1. Előleg-visszafizetési Biztosíték:A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó előleg igénylése esetén a Vállalkozó köteles a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. 

7.2. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása az Előleg folyósításának feltétele. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ezen felül - a Vállalkozó választása szerint - a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható az előleg biztosítékaként. A bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a fentiek szerint megjelölt valamely kezességvállalás formájában nyújtott biztosítéknak előleg teljes visszafizetéséig kell érvényben lennie.

7.3. A Vállalkozónak rendelkeznie kelllegalább 10 millió Ft/káresemény mértékű, felső kártérítési limittel nem rendelkező, vagy legalább 40 millió forint éves kártérítési limittel rendelkező, építőipari kivitelezési tevékenység végzése során okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szólóan. 

7.4. Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt 4.2. pontban meghatározott végteljesítési határidőtől számítva a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.  

7.5. Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj.   

7.6. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. 

7.7. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a.

7.8. Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

7.9. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

7.10. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik féllel saját költségre kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 

7.11. Vállalkozó a létesítmények üzemképességéért jótállási felelősséggel tartozik a létesítmények átadás-átvételétől számított 12 hónapig. 
8. Felmondás, elállás

8.1. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal megszűntetheti a szerződést, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 


Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha  

a ) a Vállalkozó bármely határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;

b ) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

c ) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, és a bíróság a Vállalkozó felszámolását jogerősen elrendeli. 

8.2. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).

8.3. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik.

8.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

8.5. A Megrendelő – a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve – a Szerződéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek, bizonyos munkákat már elvégzett, anyagokat beszerzett, kártérítési igényének érvényesítésére a teljesítésigazolásokat tekintik irányadónak.

8.6. A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

8.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

8.8. A jelen Szerződés 8.7. pontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. A Felek képviselete, kapcsolattartás

9.1. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni.

9.2. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

9.3. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.

10.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

10.3. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletet tekintik irányadónak.

10.4. Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés, illetve a jelen Szerződés 8.7. pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben.

10.6. A Szerződés a Megrendelő által a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat támogatásra érdemesnek ítélése esetén a projekt Támogatási Szerződése aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével megszűnik.

10.7. Jelen Szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 5 (öt) eredeti példányt kap.

10.8. A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

10.9. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

mellékletek:

· az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (mellékleteivel együtt),
· a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

	………………………………………

 Megrendelő


	……………………………………

Vállalkozó

	P.H.
	P.H.

	Aláírás dátuma:

2014. … napján
	Aláírás dátuma:

2014. …napján


Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
204/2014. (VII. 23.) Bácsalmás v. öh.

Az Inter-Dentis 2007 Egészségügyi és Szolgáltató 

Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése
Határozat
1.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és az Inter-Dentis 2007 Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság között a bácsalmási II. számú fogászati szolgálat működtetésére feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2014. december 1. napjával elfogadja.

2. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Farkas Zoltánné szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:


- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester





2. Patocskai Ibolya jegyző 





3. Farkas Zoltánné szociális és hatósági osztályvezető


- levélben:
1. Inter-Dentis 2007 Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 

K. m. f.


Németh Balázs s.k. 
Patocskai Ibolya s.k.


polgármester
jegyző


Bailo Amadou s.k.
dr. Bakó Mária Lujza s.k.


képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2014. július 24. 

Deák Szabina

testületi ügyintéző

�Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).


� Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.


� A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő.


� A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő.


� A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő.


� A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tölti ki!


� Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.


� Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.


�Az ajánlattevőre nem vonatkozó részt kérjük törölni!


� Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.





