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1. sz. MELLÉKLET BÁCSALMÁS 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2010. JEGYZŐKÖNYVÉHEZ



1. számú melléklet Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. üléséről készült jegyzőkönyvhöz

1. számú melléklet a 242/2010. (VI. 15.) Bácsalmás v. öh. számú határozathoz

„Megbízási szerződés

közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásra

amely létrejött

egyrészről

Bácsalmás Város Önkormányzat (6430 Bácsalmás, gr. Teleki J. u. 4-8., adószám: 15336471-2-03, képviseli: Zalántai Endre, polgármester), a továbbiakban: Megbízó,

másrészről

Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó (6725 Szeged, Tisza Lajos utca 26., Adószám: 58043400-3-26), a továbbiakban Megbízott
között az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

Bácsalmás Város Önkormányzat, mint Megbízó a DAOP-2009-4.1.1/A kódszámú „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” programban támogatott „Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőintézetek kialakítása Bácsalmáson” című, DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034 azonosítószámú pályázati projektje támogatásban részesült. Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekt megvalósítása során Megbízó Megbízott tanácsadói szolgáltatásának igénybevételével közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a projekt építőipari kivitelezőjének és informatikai és orvostechnikai eszközök és berendezések beszerzésének kiválasztására vonatkozóan.

2. A szerződés tárgya

Megbízó megbízza a Megbízottat a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034 kódszámú, „Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőintézetek kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű, Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 49.289.116 Ft támogatásban részesített projekt építészeti kivitelezőjének illetve informatikai és orvostechnikai eszközeinek, berendezéseinek kiválasztására vonatkozó nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános egyszerű közbeszerzési eljárások külön-külön történő lefolytatásával kapcsolatos tanácsadói tevékenységek elvégzésére.

3. Megbízott feladatai, kötelezettségei

A tanácsadói tevékenység a projekt megvalósításához szükséges építési illetve árubeszerzési közbeszerzési eljárások lefolyatatására irányul, amelynek lebonyolítása során Megbízott az alábbi tevékenységek elvégzését vállalja:

a. elkészíti az ajánlatételi felhívást és a kapcsolódó hirdetményt, benyújtja azt közzétételre a Közbeszerzések Tanácsa Hirdetményellenőrzési osztályára a Megbízó költségviselése mellett
b. elkészíti a Közbeszerzések Tanácsa által esetlegesen előírt hiánypótlást, elvégzi az előírt módosításokat

c. elkészíti a közbeszerzési dokumentációt, vállalja annak értékesítésének teljes lebonyolítását annak pénzügyi vonzataival együtt

d. az elfogadott eljárásról ütemtervet készít, amely tartalmazza a Kbt. által előírt határidőket,

e. az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére kötelezően megküldendő jegyzőkönyvek, összegezések, értesítések, tájékoztatásokat elkészíti, megküldi a Kbt.-ben foglalt határidők betartása mellett, feladata a kapcsolattartás az ajánlattevőkkel,

f. a beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket átveszi, feldolgozza, értékeli és a Bíráló Bizottság elé terjeszti,

g. a Bíráló Bizottság munkáját segíti, ügyviteli feladatait ellátja, a Bíráló Bizottság szakvéleményét megszövegezi,

h. az Európai Unió és a Közbeszerzések Tanácsa felé fennálló, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, kivéve Kbt. 17/C. § szerinti adatszolgáltatás

i. a közbeszerzési eljárás eredményeként – Megbízó és a nyertes ajánlattevő között létrejövő – kötendő szerződés ajánlattételi dokumentációban szereplő változatát elkészíti.
Amennyiben a jelen szerződés szerinti közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul, úgy az azt követően azonos tárgyban megindított közbeszerzési eljárás bonyolítása nem képezi jelen szerződés tárgyát.

Megbízott feladatai ellátása során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az irányadó egyéb jogszabályok előírásai szerint köteles eljárni; eltérő utasítás esetén erre Megbízó figyelmét felhívni.

Megbízott munkáját Megbízó utasítása alapján végzi. Megbízott jelen szerződés tárgyát képező feladatai ellátása során Megbízó döntéseit előkészíti. Amennyiben Megbízó a Megbízott javaslatától eltérő döntést hoz, annak következményéért Megbízottat felelősség nem terheli.
4. Megbízó feladatai, kötelezettségei valamint az együttműködés keretei

4.1.Megbízó feladata a jelen szerződés szerinti közbeszerzési eljárások tárgyát képező gazdasági-pénzügyi valamint az építészeti szakmai kérdések megítélése, Megbízott feladatai közé az informatikai és orvostechnikai szakértelem biztosítása tartozik, 

4.2.A közbeszerzési eljárás során a Megbízó döntésének kihirdetéséhez – az ajánlati felhívással összhangban – szükséges helyiséget, a jegyzőkönyv vezetését végző személyt Megbízó biztosítja.

4.3.Megbízó Megbízottal egyeztetve lebonyolítja a helyszíni körbejárást, – szükség szerint - fogadja és megválaszolja a 4.1.pont szerint a szakmai kompetenciájába tartozó ajánlattevői kérdéseket, ugyanígy a borítékbontást követően kérdéseket tesz fel az ajánlattevőknek, fogadja azokat – Megbízottal való egyeztetés szerint.

4.4.Megbízott – szükség szerint - fogadja és megválaszolja a 4.1.pont szerint a szakmai kompetenciájába tartozó ajánlattevői kérdéseket, ugyanígy a borítékbontást követően kérdéseket tesz fel az ajánlattevőknek, fogadja azokat – Megbízóval való egyeztetés szerint.

5. Megbízási díj

5.1. A szerződés 2) pontjában meghatározott, 3) pontjában részletezett építőipari kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési tanácsadási feladatok maradéktalan elvégzése esetén a Megbízottat

200.000.- Ft + 25% ÁFA = 250.000.- Ft,

megbízási díj illeti meg.

5.2. A szerződés 2) pontjában meghatározott, 3) pontjában részletezett informatikai és orvostechnikai eszközök és berendezések szállítójának kiválasztására lefolytatott közbeszerzési tanácsadási feladatok maradéktalan elvégzése esetén a Megbízottat

200.000.- Ft + 25% ÁFA = 250.000.- Ft,

megbízási díj illeti meg.

6. Teljesítési határidők

Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési tevékenységek befejezési határidejét a projekt előzetesen elfogadott ütemtervéhez illesztik. Az építőipari kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás befejezésének határidejét 2010. augusztus 31., az informatikai és orvostechnikai eszközök és berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás befejezésének határidejét 2011. január 31. időpontokban rögzítik.

Felek megállapodnak, hogy Megbízott feladat ellátásának előteljesítése engedélyezett.

7. Pénzügyi teljesítések

Megbízott 2 alkalommal jogosult számlát kiállítani.

Megbízott az építőipari kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás szerződés 3) pontjában felsorolt tevékenységeinek elvégzését, illetve projektmenedzser részéről erre vonatkozóan kiállított és aláírt teljesítésigazolást követően számlát állít ki a szerződés 5.1) pontjában meghatározott megbízási díjról, amelyet a Megbízó 8 munkanapos határidővel átutal megbízott 12067008-01138909-00100000 számlájára. A számla kibocsátására a közbeszerzési eljárás lezárását követően kerülhet sor.

Megbízott az informatikai és orvostechnikai eszközök és berendezések beszállítójának kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás szerződés 3) pontjában felsorolt tevékenységeinek elvégzését, illetve projektmenedzser részéről erre vonatkozóan kiállított és aláírt teljesítésigazolást követően számlát állít ki a szerződés 5.2) pontjában meghatározott megbízási díjról, amelyet a Megbízó 8 munkanapos határidővel átutal megbízott OTP 11735005-20489317 számlájára. A számla kibocsátására a közbeszerzési eljárás lezárását követően kerülhet sor.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a kifizetett megbízási díjnak uniós támogatási tartalma van. A szerződés 5) pontjában meghatározott megbízási díj összegének fedezetéül a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034 számú támogatási szerződés 2. számú mellékletének (A Projekt elszámolható költségeinek részletezése) Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel) oszlopban található támogatott összeg szolgál.

8. Kapcsolattartás

A feladatok teljesítésének igazolását a Megbízó részéről a projekt menedzser látja el.

A szerződés végrehajtása érdekében kapcsolattartó felek:

-
Megbízó részéről:
Száhl Imre projektmenedzser

-
Megbízott részéről:
dr. Kelemen Zoltán ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó

9. Egyéb rendelkezések

A megbízási szerződés annak aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést határozott időtartamra kötik, az árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárulásával – annak eredményhirdetésével megszűnik minden külön jognyilatkozat nélkül. A szerződés megszűnését követően Megbízott haladéktalanul gondoskodik a közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett iratok Megbízó részére történő eljuttatásról.

Amennyiben bármelyik eljárás eredménytelenül zárul Megbízott a megbízási díj eljárásra vonatkozó összegére jogosult a számlát benyújtani. Amennyiben a Megbízott hibájából zárul eredménytelenül az eljárás, abban az esetben a Megbízott nem jogosult a megbízási díjra, és a Megbízó jogosulttá válik kártalanításra.
Megbízott nyilatkozik, hogy a tevékenysége ellátásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik.

Megbízott nyilatkozik, hogy a Megbízó közbeszerzési szabályzatát ismeri és tevékenysége ellátása során – amennyiben az magasabb jogszabállyal nem ütközik – annak előírásait betartja.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békés úton igyekeznek rendezni. Egyéb nem szabályozott kérdésekben a PTK. idevonatkozó jogszabályai az irányadóak.

Jelen szerződés 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Bácsalmás, 2010. június 3.

              Zalántai Endre
Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd

Bácsalmás Város Önkormányzata
hivatalos közbeszerzési tanácsadó

                  Megbízó
Megbízott”

2. számú melléklet a 242/2010. (VI. 15.) Bácsalmás v. öh. számú határozathoz

„3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
	
	KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu



AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

	Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió
	X

(
(
(
(
	A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________



I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

	Hivatalos név:

Bácsalmás Város Önkormányzata

	Postai cím:

Gróf Teleki József u. 4-8.

	Város/Község: Bácsalmás
	Postai irányítószám: 6430
	Ország: Magyarország

	Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Zalántai Endre polgármester
	Telefon: 79/541-455

	E-mail:

polgarmester@bacsalmas.hu
	Fax: 79/541-470

	Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

www.bacsalmas.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 



	

	További információk a következő címen szerezhetők be: 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
 FORMCHECKBOX 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

	A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 FORMCHECKBOX 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

	Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

	
	 FORMCHECKBOX 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 FORMCHECKBOX 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet


I.2.) Az ajánlatkérő típusa

	Központi szintű
 FORMCHECKBOX 

	Közszolgáltató
 FORMCHECKBOX 


	Regionális/helyi szintű
 FORMCHECKBOX 

	Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
 FORMCHECKBOX 



	Közjogi szervezet
 FORMCHECKBOX 

	Egyéb
 FORMCHECKBOX 



I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

	 FORMCHECKBOX 
 Általános közszolgáltatások 
	 FORMCHECKBOX 
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

	 FORMCHECKBOX 
 Védelem                                         
	 FORMCHECKBOX 
 Szociális védelem

	 FORMCHECKBOX 
 Közrend és biztonság 
	 FORMCHECKBOX 
 Szabadidő, kultúra és vallás

	 FORMCHECKBOX 
 Környezetvédelem 
	 FORMCHECKBOX 
 Oktatás

	 FORMCHECKBOX 
 Gazdasági és pénzügyek
	 FORMCHECKBOX 
 Egyéb (nevezze meg): 

	 FORMCHECKBOX 
 Egészségügy
	


I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

	 FORMCHECKBOX 
 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
	 FORMCHECKBOX 
 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                          

	 FORMCHECKBOX 
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                           
	 FORMCHECKBOX 
 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                         

	 FORMCHECKBOX 
 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            
	 FORMCHECKBOX 
 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                           

	 FORMCHECKBOX 
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
	 FORMCHECKBOX 
 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

	 FORMCHECKBOX 
 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
	 FORMCHECKBOX 
 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   


	I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  FORMCHECKBOX 
 nem  FORMCHECKBOX 
 


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
	II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Háziorvosi rendelő kialakítása Bácsalmáson, a gr. Széchenyi u. 75. szám alatt

	II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

	a) Építési beruházás  FORMCHECKBOX 

	b) Árubeszerzés    FORMCHECKBOX 

	c) Szolgáltatás   FORMCHECKBOX 


	Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Szolgáltatási kategória

	
	
	
	
	(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió               FORMCHECKBOX 


	A teljesítés helye

Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 75.

Hrsz. 1286

NUTS-kód                  HU331
	A teljesítés helye 

NUTS-kód  
	A teljesítés helye 

NUTS-kód  

	II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása          FORMCHECKBOX 
     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   FORMCHECKBOX 

Keretmegállapodás megkötése        FORMCHECKBOX 


	II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

	Keretmegállapodás több ajánlattevővel         FORMCHECKBOX 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ((( VAGY, adott esetben, maximális létszáma (((
	Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   FORMCHECKBOX 


	A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ((  vagy  hónap(ok)ban: (((

	A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 



	II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés háziorvosi rendelő kialakítására Bácsalmáson, a gr. Széchenyi u. 75. szám alatt

	II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

	
	Fő szójegyzék
	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

	Fő tárgy
	45.00.00.00-7
	

	További tárgy(ak)


	45.21.00.00-2
45.26.00.00-7

45.20.00.00-9

45.30.00.00-0

45.40.00.00-1
	

	II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)  igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

	egy részre            FORMCHECKBOX 

	egy vagy több részre     FORMCHECKBOX 

	valamennyi részre      FORMCHECKBOX 


	II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?    igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 



II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör 
	II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
- az érintett épületszárny hasznos alapterülete: 153,8 m2;

- a tervezett bővítmény hasznos alapterülete: 39,71 m2;

- építménymagasság: 5,70 m;

- épületgépészeti korszerűsítések (vízellátás, fűtés, áram ellátás);

- parkolók kialakítása a szomszédos (HRSZ: 1284) ingatlanon 11 gépjármű részére (10 m2 nettó alapterület személygépkocsinként 363 m2 területen)

	II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)       igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 


	Igen válasz esetén a vételi jog leírása
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: ((    vagy    napokban: ((((   (a szerződés megkötésétől számítva)

	Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   (((  vagy:    (((  és  (((  között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:   
hónapokban: ((     vagy    napokban: ((((  (a szerződés megkötésétől számítva)


II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
	Az időtartam hónap(ok)ban:   ((  vagy  napokban: (((( (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés          2010/09/01((     (év/hó/nap)   

                                                   ÉS/VAGY

             befejezés       ((((2011/01/31((      (év/hó/nap) 


III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek 
	III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Jótállás – az ajánlat szerint;

- Késedelmi kötbér – 100.000 Ft/nap, egyaránt vonatkozik a részteljesítésre vonatkozó 50%, valamint a 100 %-os teljesítéshez tartozó hibamentes készültségi fokok műszaki tartalmának nem határidőben történő teljesítésére is;

- Meghiúsulási kötbér – a nettó vállalkozási díj 7 %-a;

- Teljesítési biztosíték: a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték, – a Szerződés elfogadott végösszegének 5 %-a; amely az Átadás-Átvételi Igazolás kibocsátását követően 3 %-ra csökken, ami a jótállási kötelezettségek biztosításául szolgál;

- Előleg-visszafizetési biztosíték


	III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 
10 %-os előlegszámla benyújtható előlegvisszafizetési garancia nyújtásával egyidejűleg.

A részszámla a legkésőbb ..... napig Megjegyzés: lehet a félidő.  teljesített, legalább a teljes kivitelezés 50 %-át elérő műszaki tartalommal nyújtható be, a nettó szerződéses ár 50+áfa – (mínusz) az előleg 50%+áfa összegéről.

Az ÁFA jelzése technikai jellegű a fordított ÁFA-fizetés szabályai miatt.

A végszámla (nettó szerződéses ár fennmaradó 50%-a + ÁFA – (mínusz) az előleg 50%+áfa) benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás- átvétel. Az elvégzett munkák ellenértékét a Megrendelő a szerződésben megállapított pénzügyi-műszaki ütemterv szerint, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a műszaki ellenőr és a Megrendelő által leigazolt teljesítést követően, a teljesítéstől számított 60 napon belül – a dokumentációban meghatározottak szerint, átutalással forintban egyenlíti ki, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint egyenlíti ki.

A fenti feltételeket szükség szerint a fedezetkezelői szabályoknak alárendelten módosítják a felek.

A munka ellenértékének finanszírozását ajánlatkérő a DAOP-pályázaton nyert pályázati forrásból, valamint ajánlatkérő saját forrásából kívánja megoldani.

	III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatkérési dokumentációban megadott tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges többek között a vezető cég és a munkamegosztás megjelöléséről, illetve az egyetemleges felelősségvállalásról.

	III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)      igen  FORMCHECKBOX 
   nem  FORMCHECKBOX 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 



III.2) Részvételi feltételek

	III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

	Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 250. § (3) bekezdése alapján az eljárásra a 96. § (3) bekezdése is alkalmazandó, ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet jogosult már az ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását nyilatkozattal igazolni. A (közös) ajánlattevőnek nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) d) pontja hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.


	III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
	

	Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat a (közös) ajánlattevőnek, a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak kell becsatolnia:

A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredmény-kimutatás + kiegészítő melléklet), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva).

A P/2. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozzon a 2008. és 2009. években a teljes és a közbeszerzés tárgya (épület felújítás vagy átalakítás) szerinti forgalmáról (nettó árbevételéről) évenként megbontva

Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint van lehetőség.


	Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan a (közös) ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha

P/1. A (közös) ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha a vizsgált üzleti évek közül bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.

P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a 2008-2009. években a teljes forgalma (nettó árbevétele) átlagosan a két év átlagában nem éri el az évi 520 millió forintot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés: épület felújítás vagy átalakítás) forgalma (nettó árbevétele) pedig átlagosan nem éri el az évi 4 10 millió Ft-ot. Megjegyzés: A mankónak megküldött referencia-hirdetmény évek átlagáról beszél, nem évek összegzett árbevételéről, tehát nem lehet tudni, hogy átlag évi adott bevételnek, vagy a három évben összesen befolyt bevételnek kell meglennie, tehát a szövegezés zavart keltő. Én itt úgy csináltam, hogy évente, átlagban be kellett jönnie a 20, illetve 10 milliónak.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek a (közös) ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a P/1 pont tekintetében külön-külön, a P/2. pontban foglaltaknak együttesen kell megfelelniük

	III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
	

	Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat a (közös) ajánlattevőnek, a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak kell becsatolnia:

M/1. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban műszaki átadás-átvétellel befejezett, magasépítési munkákra vonatkozó referenciamunkák ismertetése.

M/2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének c) és e) pontjában foglaltak alapján mutassa be az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, továbbá a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. A bevonni kívánt felelős műszaki vezetők esetében csatolja szakmai önéletrajzukat, diploma másolatukat, ill. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvétel igazolását

M/3. A szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével).

Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint van lehetőség.
M/1. ponthoz: A Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján csatoljon rendelkezésre állási nyilatkozatot, részletes önéletrajzot és a végzettségről, illetve az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe vételről szóló határozat hiteles másolatát.


M/2. ponthoz: Csatoljon igazolásokat az előző három évben (2007, 2008, 2009) végzett legjelentősebb építési beruházásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban meg kell felelnie a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének. A referenciának tartalmaznia kell az alkalmassági feltétel vonatkozásában releváns információkat.


M/3. ponthoz: A Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pontja alapján elmúlt három éves (2007-2009) átlagos statisztikai létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról szóló kimutatást kell becsatolnia.


M/4. ponthoz: csatolja a munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések – különösen az állványzat – tanúsítványát. A Kbt. 67.§ (2) bekezdés b)pontja szerint.
Erőforrás szervezetek igazolásait csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján fogadja el az ajánlatkérő. Az erőforrás szervezet igazolásait a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése alapján kell benyújtani.
	Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha: 

M/1. Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 1 db nettó 30 000.000,- Ft értékű magasépítés tárgyú építési beruházásra vonatkozó referenciamunkával.

M/2. Nem rendelkezik legalább:

a) 1 fő vezető tisztségviselővel, aki építőipari képzettséggel és legalább 5 év építőipari gyakorlati idővel rendelkezik;

b) saját állományban legalább ….. fő szakmunkás végzettségű építő munkással;

c) saját állományban legalább ….. fő szakmunkás végzettségű szak,- és szerelőipari munkással;

d) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal és 5 év építőipari gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:
· 1 fő középfokú végzettségű, MV-Ép/A

· 1 fő középfokú végzettségű, MV-Ép/ÉV

· 1 fő középfokú végzettségű, MV-Ép/ÉG.

1 szakember több pozícióra jelölhető, azonban minimum 2 fő rendelkezésre bocsátása kötelező.

M/3. A (közös) ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek:

· ...... m2 állványrendszerrel

· ….. tonna szállítókapacitással.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a (közös) ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is megfelelhetnek.

M/1. Rendelkezzen legalább 1 fő felsőfokú magasépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki vezető jogosítvánnyal (FMV – épületek A) rendelkező szakemberrel.
M/2. Rendelkezzen az elmúlt három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab, szerződésenként legalább nettó 5 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya szerinti (közintézmény magasépítése) építési beruházására vonatkozó referenciával.
M/3. Rendelkezzen az elmúlt három évben (2007-2009) legalább évi 5 fő átlagos M/1. Rendelkezzen legalább 1 fő felsőfokú magasépítő szakirányú végzettséggel és M/1. Rendelkezzen legalább 1 fő felsőfokú magasépítő szakirányú végzettséggel és érvényes felelős műszaki vezető jogosítvánnyal (FMV – épületek A) rendelkező szakemberrel.


M/2. Rendelkezzen az elmúlt három évben (2007, 2008, 2009) összesen legalább kettő darab, szerződésenként legalább nettó 5 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya szerinti (közintézmény magasépítése) építési beruházására vonatkozó referenciával.


M/3. Rendelkezzen az elmúlt három évben (2007-2009) legalább évi 5 fő átlagos statisztikai létszámmal és legalább egy fő középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel.


M/4. Rendelkezzen a munkavégzéshez szükséges a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EÜM rendeletnek megfelelő tanúsított állványzattal, illetve szerszámokkal és berendezésekkel.


A műszaki - szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén a tagoknak)
és a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.

	III.2.4) Fenntartott szerződések 

	A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott          igen  FORMCHECKBOX 
   nem  FORMCHECKBOX 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott           igen  FORMCHECKBOX 
   nem  FORMCHECKBOX 



III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

	III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen  FORMCHECKBOX 
   nem  FORMCHECKBOX 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 


IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa
	IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

	Tárgyalás nélküli
	 FORMCHECKBOX 
 
	

	Tárgyalásos
	 FORMCHECKBOX 

	

	IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

	Tárgyalás nélküli
	 FORMCHECKBOX 
 
	

	Tárgyalásos
	 FORMCHECKBOX 

	


IV. 2) Bírálati szempontok 

	IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

	A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              FORMCHECKBOX 
 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  FORMCHECKBOX 
    
              FORMCHECKBOX 
         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

	Részszempont

1 vállalkozói díj

2. jótállás időtartam hónapokban

3. . a kivitelezés környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságai


	Súlyszám

80

18

2
	Részszempont


	Súlyszám



	IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?     igen  FORMCHECKBOX 
    nem  FORMCHECKBOX 


	Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)



IV.3) Adminisztratív információk
	IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)



	IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató        FORMCHECKBOX 
                     Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        FORMCHECKBOX 

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  (((((/(((( (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: ((((/((/((  (év/hó/nap)                
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         FORMCHECKBOX 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: (((((/(((( (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: ((((/((/((  (év/hó/nap)                



	IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

	A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum:  2010/07/12 (év/hó/nap )                    Időpont: 10.00 óra

	Kell-e fizetni a dokumentációért?                   igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértéke az Áfá-t (25 %) nem tartalmazza. Ajánlattevő a dokumentáció részajánlati csomagonként Megjegyzés: nincsenek részcsoportok. számított ellenértékét dr. Kelemen Zoltán ügyvéd, 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 26., OTP 11735005-20489317 számú számlájára történő átutalással (ajánlati dokumentáció megjelöléssel) egyenlítheti ki. Csak azon ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta, de közös ajánlattevőknek elegendő egy dokumentációt megvásárolnia. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. 54. § (6) bekezdés szerinti esetekben téríti vissza.

	IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 

Dátum:  2010/07/12 (év/hó/nap)     Időpont: 10.00 óra

	IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

	   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    
     FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
       FORMCHECKBOX 
       FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
      FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
    

Egyéb: 

	IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
 ((((/ ((/((-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ((( vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

	IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap)       Időpont: 10.00 óra

Helyszín : Polgármesteri Hivatal, Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., földszinti tanácskozó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében szerint.


V. szakasz: kiegészítő információk 

	V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegű-e? (adott esetben)               igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

	V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

        igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőintézetek kialakítása Bácsalmáson - DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034

	V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. július hó 16. nap 10 óra 00 perc. Helyszíne a bontás helyszínével azonos.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eredményhirdetést követő naptól számított huszonegyedik nap de. 10,00 óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon de. 10,00 órakor.

2010. augusztus 6. 10.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
          igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

Az ajánlatkérési dokumentáció átvehető II. mellékletben adott elérhetőségek valamelyikén történt előzetes egyeztetést követően, az ellenérték megfizetésének igazolása feltételével, a IV.3.3) pontban foglalt határidőn belül, munkanapokon – hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30 és 16.00 óra, szerdán 7.30 és 17.00 óra, pénteken 7.30 és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 7.30 és 10.00 óra között. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlati dokumentációt kérésre közvetlenül is megküldi ajánlattevők részére, az ellenérték megfizetésének igazolását követően. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető közzé.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

1 és 10 pont, a 3. részszempont esetén 0 és 10 pont. Megjegyzés: technikai jellegű változtatás, mivel egységesnek kell lennie a minimum pontoknak.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, fordított aránypár alkalmazásával, a 2. részszempont esetén egyenes aránypárral, (a minimálisan vállalható jótállás 36 hó), 3. részszempont esetén abszolút módszerrel. 10 pontot kap, aki a teljesítést (1) por-, (2) zajvédelmi és (3) közút-tehermentesítési környezetvédelmi módszertan szerint végzi, 7 pontot, ha ezek közül legalább két módszert alkalmaz, 3 pontot, ha 1-et, 1-t, ha egyet sem.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
    igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 

V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatokra vonatkozó egyéb formai előírásokat és a közbeszerzési műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza!

3. A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 
4. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat beadási módjának megválasztási kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattételi határidő után késve érkezett ajánlatok nem kerülnek felbontásra, és a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek.

5. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (ill. a bíróság által nyilvántartásba vett szervek esetén a bírósági-, költségvetési szerv esetén költségvetési szervek nyilvántartásának-, egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának kivonatát) másolatban, továbbá ha a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy 10 % feletti alvállalkozója cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolni kell a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolást (digitális tértivevényt) ügyvéd által hitelesített formában. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldányainak másolatát is, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. Az ajánlathoz csatolandó továbbá ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nyilatkozata arról, hogy mely pénzintézet(ek)nél vezet számlá(ka)t.

6. 2. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 

7. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján őrzi meg. 

8. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést. (Kbt. 91. § (2) bekezdés)

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti, biztosítótársasággal kötött, érvényes tevékenységi felelősségbiztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatja, illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. 

10. 3. Az ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdésére hivatkozva ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi beruházás megvalósítása érdekében pályázatot (támogatásra irányuló igényt) nyújtott be, továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (4) bekezdése alapján, hogy a Kbt. 82. §-át, a 99./A. § (1) bekezdését és a 303. §-t jelen közbeszerzési eljárásban úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igényének el nem fogadása. 

11. 4. Ajánlatkérő ezúton hívja meg ajánlattevőket az eljárás eredményhirdetésére, melynek helyszíne a IV.3.7) pont alatti helyszín!
12. Minden egyéb információt az ajánlatkérési dokumentáció tartalmaz. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója szerint kell eljárni. 

13. 5. A (közös) ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése és a 71. § (1) bekezdése szerint.

14. 6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontját.

14. 7. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít 2010. június 30. napján 10.00 órától. Gyülekező helyszíne: Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 75. szám

15. 8. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: 500.000,-. HUF, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlattevőnek az eredeti dokumentáció átadásával igazolni kell, módja tekintetében ld: ajánlatkérési dokumentációt.

	V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:   2010/(06(/16(( (év/hó/nap)


A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

	Hivatalos név: dr. Kelemen Zoltán ügyvéd



	Postai cím: Tisza Lajos utca 26.


	Város/Község: Szeged


	Postai irányítószám: 6725
	Ország: Magyarország

	Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: dr. Kelemen Zoltán
	Telefon: 30/903-1928


	E-mail: kozbeszerzes@invitel.hu

	Fax: 62/444-945

	Internetcím (URL):




II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 

	Hivatalos név: dr. Kelemen Zoltán ügyvéd



	Postai cím: Tisza Lajos utca 26.


	Város/Község: Szeged


	Postai irányítószám: 6725
	Ország: Magyarország

	Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: dr. Kelemen Zoltán
	Telefon: 30/903-1928


	E-mail: kozbeszerzes@invitel.hu

	Fax: 62/444-945

	Internetcím (URL):




III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

	Hivatalos név:



	Postai cím:



	Város/Község:


	Postai irányítószám:     
	Ország:

	Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
	Telefon:      


	E-mail:      

	Fax:      

	Internetcím (URL):




B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma                meghatározás 
	1) A rész meghatározása 



	2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

	
	Fő szójegyzék
	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

	Fő tárgy
	
	

	További tárgyak


	
	

	3) Mennyiség vagy érték



	4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban:   ((   vagy napokban:   ((((  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY       Kezdés         /((/((     (év/hó/nap)

                                                     ÉS/VAGY 
                 Befejezés     (((( /((/((    (év/hó/nap) 

	5) További információ a részekről




----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------

…/…./2010/BVÖ
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Háziorvosi rendelő kialakítása Bácsalmáson, a gr. Széchenyi u. 75. szám alatt

Építési beruházás tárgyban

I. Kötet: Útmutató az ajánlattevőknek

Bácsalmás Város Önkormányzata

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

2010.

Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala (oldalai) az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:

Felolvasólap

1. Az ajánlattevő azonosító adatai:

a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..

b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………

c) tel, fax, e-mail: …………………………………………………………………………

d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………

e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….

f) Bank, számlaszám: ………………………………………………………………………

2. Bírálati részszempontok adatai:

2.1. Ellenszolgáltatás:

nettó összeg: ................................................................................................,-Ft

+ 25% ÁFA: ................................................................................................,-Ft

összesítve bruttó ..........................................................................................,-Ft.

2.2. Jótállás ideje: ……… hónap (bele értve a 36 hónap alapot).

2.3. A teljesítés környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságai:

	X-el jelölendő
	vállalom*
	nem vállalom

	porvédelem
	
	

	zajvédelem
	
	

	út tehermentesítés
	
	


* technológiai-műszaki leírás és vállalások az ajánlat ………….. oldalától kezdődően.

3. A teljesítésbe 

- 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót be kívánok vonni /nem kívánok bevonni 

- ajánlatomat önállóan / más ajánlattevővel közösen 

- más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodva / nem támaszkodva nyújtom be (aláhúzandó) 

Figyelem! Amennyiben alábbi részeknél adatot nem ad meg, úgy az ajánlatkérő ezt akként értelmezi, hogy nem kíván bevonni közös ajánlattevőt, 10% feletti alvállalkozót vagy erőforrás szervezetet.

3.1. A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (adott esetben): 

cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………

3.2. Közös ajánlattevő (adott esetben): 

cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………

3.3. Más szervezet, amelynek erőforrásaira támaszkodik (adott esetben):

cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………

4. Az ajánlat …… számozott oldalt tartalmaz 

Dátum: ……………………….









cégszerű aláírás:

Tisztelt Ajánlattevő!
Bácsalmás Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel:
I. Ajánlatkérő

1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: 

Bácsalmás Város Önkormányzata

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Elérhetőségek:

tel: 79/541-455, fax: 79/541-470

1.2. Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető: 2010. ……………….
Kérjük, hogy kérdéseit faxon és e-mail üzenetben egyaránt küldje meg az alábbi elérhetőségre:

Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

tel: 62/444-945, fax: 62/444-945, mobil 06-30-903-1928

e-mail: kozbeszerzes@invitel.hu
II. Az eljárás tárgya

2.1. A közbeszerzés tárgya:

építési beruházás

2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei: 

Vállalkozási szerződés háziorvosi rendelő kialakítására Bácsalmáson, a gr. Széchenyi u. 75. szám alatt
Rövid műszaki leírás: 
Mint kiviteli tervezési szerződésben.

2.2.1. mennyiség:

- az érintett épületszárny hasznos alapterülete: 153,8 m2;

- a tervezett bővítmény hasznos alapterülete: 39,71 m2;

- építménymagasság: 5,70 m;

- épületgépészeti korszerűsítések (vízellátás, fűtés, áram ellátás);

- parkolók kialakítása a szomszédos (HRSZ: 1284) ingatlanon 11 gépjármű részére (10 m2 nettó alapterület személygépkocsinként 363 m2 területen).
2.2.2. A teljesítés helye:

6430 Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 75. (Hrsz.: 1286)

2.2.3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:

2010.09.01. – 2011.01.31.

2.2.4. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja:

Ajánlatkérő a nettó ár 10%-a összegében előleget fizet, amelyet a részszámlából és a végszámlából kell egyenlő mértékben leszámolni.

Az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy az előlegfizetés feltételeként az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot ad a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint a szerződés aláírásával egyidejűleg Ajánlatkérő részére.
Vállalkozó az előlegbekérőn túl 1 db részszámlát és végszámlát nyújthat be. A részszámla, illetve a végszámla benyújtása a kivitelezés ütemezéséhez igazodva történik, amely kertében az egyes műszaki ütemek teljesítését követően kerülhet sor a számlázásra.

A részszámla a legkésőbb ….. napig teljesített, legalább a teljes kivitelezés 50 %-át elérő műszaki tartalommal nyújtható be, a nettó szerződéses ár 50%+áfa – (mínusz) az előleg 50%+áfa összegéről.

A végszámla, a nettó szerződéses ár fennmaradó 50%-a + ÁFA – (mínusz) az előleg 50%+áfa, a műszaki átadás-átvételt és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadását és a használatbavételi engedély kézhezvételét követően nyújtható be. A használatbavételi engedély iránti kérelmet a hiánytalan átadás-átvételtől számított 5 napon belül az ajánlatkérő nyújtja be.

A teljesítést és a készültségi fokot a műszaki ellenőr és az ajánlatkérő igazolja. A teljesítés igazolása után benyújtott számla kiegyenlítése a szerződésben és a dokumentációban meghatározott eljárás szerint, a teljesítéstől számított 60 naptári napon belül átutalással történik. A jelen eljárásban alkalmazandó a Kbt. 305. és 306/A. § is, és az Art. 36/A.§ előírásai. 

Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok szerint történik, ennek megfelelően a számlakiállítás és teljesítés is nettó összegre vonatkozik. (fordított ÁFA)

III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek

Figyelem! Kérjük az alább bekért igazolások és nyilatkozatok formai és tartalmi követelményének maradéktalan betartását annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megállapítása után a bírálati szakaszban kerüljön értékelésre az ajánlatuk. Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók.

3.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasságra beadandó igazolások:

P/1 Csatolja az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredmény-kimutatás + kiegészítő melléklet), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) b)

Alkalmatlanság: a (közös) ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha a vizsgált üzleti évek közül mindkét legalább az egyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív
P/2 Nyilatkozzon a 2008. és 2009. években a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (nettó árbevételéről) évenként megbontva Kbt. 66. § (1) c)

Alkalmatlanság: Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a 2008-2009. években a teljes forgalma (nettó árbevétele) átlagosan nem éri el az évi 50 millió forintot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés: épület felújítás vagy átalakítás) forgalma (nettó árbevétele) pedig átlagosan nem éri el az évi 40 millió Ft-ot.

3.2. Műszaki és szakmai alkalmasságra beadandó igazolások:

M/1 Az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban műszaki átadás-átvétellel befejezett magasépítési munkáinak bemutatása, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével. 

Az általános egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai szerint elegendő a referenciáról saját nyilatkozatot csatolni, nem szükséges a megrendelő által kiállított referencialevél benyújtása.

Alkalmatlanság: Műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 60 36 hónapban befejezett évi 1 darab legalább nettó 200 100 millió forint ellenértékű magasépítési referenciamunkával, amelyekben építőmesteri, gépészeti és elektromos munkák is elvégzésre kerültek.
M/2. Mutassa be az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, továbbá a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. A bevonni kívánt felelős műszaki vezetők esetében csatolja szakmai önéletrajzukat, diploma másolatukat, ill. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvétel igazolását a Kbt. 67. § (2) c) és e) alapján.

Alkalmatlanság: Műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik

· 1 fő vezető tisztségviselővel, aki építőipari képzettséggel és legalább 5 év építőipari gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá

· legalább 30 fő szakmunkás végzettségű építő munkással (akik közül legalább 5 fő ács-állványozó, legalább 5 fő kőműves, legalább 5 fő vasbetonszerelő, stb.) 

· legalább 20 fő szakmunkás végzettségű szak,- és szerelőipari munkással (akik közül legalább 5 fő lakatos, és 5 fő villanyszerelő, stb.)

· az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal és 5 év építőipari gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:
- 1 fő középfokú végzettségű, MV-Ép/A

- 1 fő középfokú végzettségű  MV-Ép/ÉG

- 1 fő középfokú végzettségű  MV-Ép/ÉV

szakemberrel.

A fentiekben előírt személyek bemutatása a Dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozat minta és táblázat kitöltésével is teljesíthető (6. sz. melléklet), felelős műszaki vezetők esetében csatolva hozzá az előírt dokumentumokat. A szakmunkás állomány összetételét szakmánkénti létszámok feltüntetésével kell meghatározni.

Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.

Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a fentiekben előírt igazolásokon kívül (szakmai önéletrajz / diploma másolat, felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvétel igazolása) csatolnia kell továbbá egy nyilatkozatot a rendelkezésre állásáról. Ezen személyek teljesítése az ajánlattevő teljesítésének minősül.
Amennyiben a bemutatott szakembert a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrást biztosító szervezetként kívánja bevonni, úgy ezt a tényt a Felolvasólapon meg kell jelölni. Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbiakban (3.4. pont) rögzített rendelkezések az irányadók.
M/3. Mutassa be a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével)
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább

· ...... m2 állványrendszerrel

· ….. tonna szállítókapacitással
A fentiekben előírt műszaki felszereltség rendelkezésre állása a Dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozat minta és táblázat kitöltésével is teljesíthető (7. sz. melléklet).

3.3. Az ajánlattevőkre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra előírt igazolási mód: azonos (Kbt. 69. § (4) bekezdés), tehát a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények közül a beszámoló tekintetében önállóan, míg az árbevétel, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében együttesen kell megfelelniük.

3.4. Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;

erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít;

Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbi rendelkezések is irányadók:
Kbt. 65. §

(3) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

(4) Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik:

a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;

b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Mindezekre tekintettel jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények közül a következők nem igazolhatók erőforrás szervezet bevonásával (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve): megfelelő (nem negatív) mérleg /Kbt. 66. § (1) b)/, előírás szerinti forgalom /Kbt. 66. § (1) c)/, előírások szerinti referencia /Kbt. 67. § (2) a)/
A Kbt. 83.§ (6) bekezdése alapján hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.
IV. Az ajánlatok bírálati rendje

Kérjük, hogy az árajánlat és a további bírálati részszempontok körében az alábbiak szerint tegye meg vállalását!

4.1. A bírálat szempontja:

Az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

4.2. Bírálati részszempontok, azok súlyszámai és a bírálati módszer:
4.2.1. Ellenszolgáltatás

Súlyszám: 80 

Figyelem! A teljes vállalási árat az alábbi formában kérjük megadni

A teljes vállalási ár:
nettó összeg: .................................................................................................,-Ft

+ 25% ÁFA: .................................................................................................,-Ft

összesítve bruttó ...........................................................................................,-Ft.

A bírálat alapját a nettó összár képezi.

Figyelem! A vállalási ár átalánydíj, amely tartalmazza a kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi költséget. Az ajánlattevők a helyszíni bejárás és a kiegészítő tájékoztatás során megszerezhetnek minden olyan információt, amellyel a munkavégzés körülményeivel kapcsolatban szükségük lehet.

Amennyiben az ajánlat a teljes vállalási árra eltérő adatokat tartalmaz, úgy a költségvetési alapadatok összesítése az irányadó.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó 290/2007 (X.31.) Korm. Rendelet értelmében a szerződéses ár vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében az alábbiak az irányadóak:
„a) irányadónak kell tekinteni az építőiparban használt élőmunka szükségleti normatívákat, illetve

b) az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített minimális építőipari rezsióradíjat,

c) figyelembe kell venni az ajánlatot tevő vállalkozó kivitelező indokolását ajánlata tekintetében.”
Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, fordított aránypár alkalmazásával.
4.2.2. Jótállás ideje: 

Súlyszám: 18 
Figyelem! Az ajánlatkérő a 36 hónap feletti vállalásokat fogadja el. A 36 hónapot el nem érő vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, egyenes aránypár alkalmazásával.
4.2.3. A kivitelezés környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságai
Súlyszám: 2 
Értékelési módszer: Abszolút. 10 pontot kap, aki a teljesítést (1) por-, (2) zajvédelmi és (3) közút-tehermentesítési környezetvédelmi módszertan szerint végzi, 7 pontot, ha ezek közül legalább két módszert alkalmaz, 3 pontot, ha 1-et, 0-t, ha egyet sem.
4.3. Ponthatár 

1 és 10 pont, a harmadik részszempont esetén 0 és 10.

V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok

5.1. Az eljárás száma (melyet az ajánlaton fel kell tüntetni):

…./…./2010/BVÖ
5.2. Az eljárás típusa, menete:

A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás. Az ajánlatok felbontása alkalmával az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a bírálati részszempontokra adott adatokat, ezzel a bontási eljárás lezárul. Ezt követően a benyújtott ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálaton esnek át, amely során szükség szerint hiánypótlásra hívhatók fel az ajánlattevők teljes körben. Az alkalmas ajánlattevők ajánlatát a bíráló bizottság szakmailag értékeli, elvégzi a bírálati eljárást és megállapítja az ajánlatok sorrendjét vagy az eljárás egyéb, a Kbt. szerinti eredményét.

5.3. Helyszíni szemle: 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít 2010. ......... napján 10.00 órától. Gyülekező helyszíne: Bácsalmás, gr. Széchenyi u. 75. szám.

5.4. Ajánlattételi (benyújtási-bontási) határidő:

2010/…./…. 10.00 óra
5.5. Eredményhirdetés:

2010/…./…. 10.00 óra, helye a bontás helyén
5.6. Szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eredményhirdetést követő naptól számított huszadik nap de. 10,00 óra, amely időpontra a nyertes ajánlattevő köteles a cégszerűen aláírt szerződést 5 eredeti egyező példányban Zalántai Endre polgármester (vagy megbízottja ) részére átadni.

5.7. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye, résztvevő személyek:

Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában ajánlatkérő székhelyén bontja fel, amelyen az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen, a Kbt. 80. § (2) bekezdésének megfelelően.

5.8. Részekre történő ajánlattétel lehetősége:

Kizárt

5.9. Alternatív ajánlat lehetősége:

Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát.

5.10. Hiánypótlás lehetősége:

Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (1)-(2) bekezdése szerinti az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 83. § (6) bekezdés szerint a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által - az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban - megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. Ilyennek kell tekinteni a beárazott tételes költségvetést. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.

5.11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap

5.12. Az ajánlat nyelve:

MAGYAR, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell.

5.13. A szerződéshez kapcsolt EU-alapokból finanszírozott projekt / program megjelölése 
Az ajánlatkérő a pályázati forrásra tekintettel felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (2) és (3) bekezdésére.

„Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőintézetek kialakítása Bácsalmáson” - DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034

A támogatási szerződésben előírtak kötelezik az ajánlatkérőt, ezért amennyiben a támogató hatóság előírja, úgy a közbeszerzési szerződés feltételeit a támogatási szerződés szerint módosítja az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő. Kérésre az ajánlatkérő a támogatási szerződést ajánlattevőnek betekintésre bemutatja.

VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk

6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) d), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Figyelem! A Magyarországon cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, mint ajánlattevő, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okokra vonatkozó igazolást a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint teljesítheti, azaz nyilatkoznia kell azok fenn nem állásáról (5. számú melléklet). A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül köteles a kizáró okok körében az eredményhirdetést megelőző 1 évnél korábbi APEH és VPOP igazolást csatolni, illetve a kizáró okokról az ajánlattételi határidőtől 90 napnál nem régebbi, közjegyző által ellenjegyzett igazolást (tekintettel a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 111. számában (2009.09.23.) megjelent útmutatójára „a Kbt. 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában”)
b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaira (3. sz. melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan (2. sz. melléklet).

c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését /Kbt. 70. § (2)/. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (1. sz. melléklet)

d) Az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol! (4. sz. melléklet)
6.2. További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:

a) Az ajánlattevő / 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete csatolja az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű Cégkivonatát, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet.

Az ajánlattevő / 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát. A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.
b) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közös ajánlattétel formájának, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért.
c) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára teljes körű építés-szerelési biztosítással kell rendelkeznie. 
A biztosítás tartalmi követelményei: 5 millió forint/kár és 20 millió forint/év

A felelősségbiztosítás meglétének igazolási módja: kötvény vagy a biztosító által kiállított szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a limitösszeget elérő felelősségbiztosítás megkötésére hajlandó az ajánlattevő nyertessége esetén.

d) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy minden beépített késztermékre a beépítést megelőzően, adott esetben annak megfelelőségét igazoló akkreditált minőségvizsgáló laboratórium által kiadott dokumentumot csatol.
e) Ha a Vállalkozó nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy részletes áruleírást köteles csatolni, az egyenértékűség megállapításához. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű ajánlatot érvénytelennek nyilvánítsa. Amennyiben nem csatol az előírt típustól áruleírást, úgy a kiírás szerinti műszaki tartalom teljesítésére köteles.
f) Az ajánlattevőnek a kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva benyújtania, valamint pénzügyi ütemtervet is be kell nyújtania; adja meg a részszámlázás és végszámlázás műszaki tartalmát és a várható teljesítési ütemtervet, amely tervezetnek tekintendő. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a kivitelezési szerződés megkötése előtt egyeztetnek, pontosítanak a munkaterület átadásának ütemeiről és az egyes elkészült szakaszok átadásának ütemezéséről, a végleges ütemtervet a nyertes ajánlattevő és az ajánlatkérő szerződéskötésre követő pontosítják.

g) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy amennyiben a teljesítés időszakában az ajánlatkérő által elfogadott ajánlat terv-módosításokat eredményez, akkor annak költségeit viseli.

h) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: 500.000,-. HUF, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával egyidejüleg az ajánlattevőnek az eredeti dokumentáció átadásával igazolni kell. A biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában: 

- Az ajánlatkérő ………………….. kitöltendő! Banknál vezetett kitöltendő! számú bankszámlájára történő befizetéssel, 

- Bankgaranciával, 

- Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

VII. Kötelező alaki kellékek

7.1. Az ajánlatok példányszáma:

1 eredeti és 3 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó).

7.2. Az ajánlat formája:

Az ajánlatokat gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve, folyamatos számozással ellátva kérjük elkészíteni.

7.3. Az ajánlat aláírása:

A felolvasólapot, a nyilatkozatok minden eredeti oldalát az ajánlattevő képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező.

7.4. Az ajánlat lezárása:

Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült borítékot az ajánlatkérő visszautasítja.

7.5. A borítékokon fel kell tűntetni:

· Ajánlattevő neve:

· Ajánlatkérő neve:

· Eljárás száma, megnevezése

· A csomagolásra rá kell írni: „Felbontani kizárólag az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”

7.6. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. A késve, vagy rossz helyen leadott ajánlatokat az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul az eljárás anyagában megőrzi, és a bontást követő 12 hónap múlva a feladó részére a jegyzőkönyv csatolása mellett visszaküldi.

7.7. Tartalmi sorrend, iratjegyzék:

Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza-e.

1. Felolvasólap

2. Tartalomjegyzék

3. Aláírási címpéldány

4. Cégkivonat

5. Nyilatkozat a kizáró okokról

6. A Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjairól szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) vagy nemleges nyilatkozat

7. A Kbt. 71. § (3) szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet)

8. A Kbt. 70. § (2) szerinti, a szerződéstervezet elfogadásáról szóló, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti nyilatkozatok (1. sz. melléklet)

9. Nyilatkozat a többségi befolyás tekintetében /6.1. d)/

10. A részletes konzorciális megállapodás (közös ajánlattétel esetén) /6.2. b)/

11. Felelősségbiztosítás igazolása /6.2. c)/

12. Nyilatkozat az akkreditált minőségvizsgáló laboratórium által kiadott dokumentumok csatolásáról /6.2. d)/.

13. Részletes áruleírás az egyenértékűség megállapításához (a dokumentációban megadott típustól való eltérés esetén) /6.2. e)/.

14. Nyilatkozat a terv-módosítások költségeinek viseléséről /6.2. g)/.

Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása:

15. Számviteli jogszabályok szerinti beszámolók (P/1)

16. Forgalomról szóló nyilatkozat (P/2)

Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása:

19. Referenciaigazolások (M/1)

20. Szakemberek, eszközök bemutatása (M/2, M/3)

21. Árazott költségvetés, pénzügyi ütemterv, a részszámla műszaki tartalmának megadása és a várható teljesítési ütemterv /6.2. f)/.

22. Építési-műszaki ütemterv 

22. Projekt organogram;

23. Minőségbiztosítási terv

24. Organizációs terv

VIII. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

8.1. A közbeszerzés tárgyának szakmai leírása: a műszaki leírásokban (ld. 8. számú melléklet), a kiviteli szintű tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben található, melyeket mellékeltünk. Az összesített tartalomjegyzék a tervekkel és az árazatlan költségvetéssel együtt, a kiadott CD-n megtalálható.

Szükséges egy személyemelő létesítése is, melynek műszaki leírását szintén mellékeltük. A megvalósításon kívül az engedélyezési terv elkészítése, és a tervdokumentáció engedélyeztetése is a vállalkozó kivitelező feladata.

8.2. Mellékeltünk továbbá egy „költözési tervet”, melyet az organizációs terv elkészítésénél, a megvalósulási és pénzügyi tervnél maximálisan figyelembe kell venni.
8.3. A közbeszerzési műszaki leírásban megadott berendezésekkel egyenértékű berendezéseket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűséget a jelen dokumentáció 6.2. e) pontja szerinti áruleírások alapján az ajánlatkérő a használatot, használhatóságot befolyásoló tulajdonságok figyelembevételével állapítja meg.

Bevezetés a közbeszerzési műszaki leíráshoz

A tételek mennyiségei

Az egyes tételek mennyiségei a Szerződésbe foglalt munkák minden egyes fajtájára vonatkozó mennyiségi előirányzatok, és közös alapul szolgálnak az ajánlatokhoz. Az Ajánlattevő számára nincs garancia arra, hogy valamely adott tételnek a Mennyiség-kimutatásban jelzett munkamennyiségét kell elvégeznie.

Az Ajánlattevőknek a tenderdokumentáció teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk, hogy ajánlatukat teljes felelősséggel tehessék meg.

Az Ajánlati dokumentáció mellékletét képező tender terven lévő méreteket, szinteket helyesnek lehet feltételezni, de a Vállalkozónak azokat ellenőrizni kell a helyszínen végzett mérésekkel. Az összeállított árazatlan költségvetés kiírás kizárólag jobb tájékoztatást nyújt és az ajánlattevés megkönnyítését szolgálja. Megbízó nem vállal felelősséget és nem ad semmiféle garanciát arra nézve, hogy az abban közölt adatok pontosak.

Árak

A jelen beszerzés tárgyát képező munkák elvégzésére kötendő szerződés egyösszegű áras típusú lesz. A Vállalkozó az Ajánlatkérési dokumentációval kiadott hatályos építési engedélyekben és a tender tervdokumentációkban együttesen meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzésére – I. osztályú minőségben, a vonatkozó jogszabályokban, műszaki előírásokban és szabványokban foglaltak betartásával – vállalkozik. 

A Vállalkozónak tisztában kell lennie azzal, hogy az Ajánlati ár minden tekintetben elkészült munkára vonatkozik, feltételezve, hogy a Vállalkozó teljes mértékben figyelembe vett minden olyan körülményt és kötelezettséget – akár beleértett – melyek a Szerződésben és mellékleteiben találhatók, és hogy a tételeket ennek figyelembevételével árazta. Az Összegnek tehát figyelembe kell vennie minden olyan járulékos és előre nem látható költséget, kockázatot, amelyre a létesítmények megvalósításához, állagmegóvásához és üzembehelyezhetőségéhez, próbaüzeméhez, valamint a későbbi fenntarthatósághoz szükség van.

Az ajánlat elkészítésekor az Ajánlati dokumentációban és mellékleteiben esetlegesen előforduló ellentmondások esetén mindig a magasabb igényszintet és darabszámot kell figyelembe venni. 

Az árakat a beküldési határidő előtti utánpótlási árakon kell kidolgozni, az ajánlatadástól a kivitelezés befejezéséig várható árváltozások figyelembevételével.

A Mennyiségkimutatásban szereplő egységáraknak és áraknak a különféle munkák teljes megvalósítását kell tartalmazniuk, minden tekintetben úgy, ahogy azt a szerződési dokumentáció, a vonatkozó szabvány vagy az általános gyakorlat meghatározza.

Azoknak a munkanemeknek költségére vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek külön tételben, azt kell feltételezni, hogy ezeknek költségét a munkák tételeinek egységárai és árai tartalmazzák. (Pl. a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepének ideiglenes melléképítményei költségét - irodák, munkásszállások, szociális és egészségügyi épületek, raktárak, műhelyek - belső berendezéssel, külső-belső közművesítéssel, fűtéssel, fenntartással, áram-, csatorna- és vízhasználati díjjal és minden egyéb költséggel együtt.)

A költségvetés tételeihez megadott egységáraknak magukba kell foglalniuk a műszaki tartalomnak teljes mértékben megfelelő, előírt minőségben történő megvalósításhoz szükséges következő költségeket és áraknak - nem korlátozva a felsoroltakat:

1. a munkát,

2. a szállítást,

3. a gyártásellenőrző és minősítő vizsgálatok költségeit,

4. az anyagokat,

5. valamennyi gép, felszerelés és eszköz biztosítását, fenntartását, használatát és javítását,

6. minden olyan tevékenységet, amely a létesítmény rendeltetésszerű alkalmasságához szükséges,

7. a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásait,

8. a munkaszervezési és organizációs költségeket,

9. a kivitelezéshez szükséges - az Ajánlatkérő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyekkel kapcsolatos költségeket,

10. a beszerzések vámtételeit és illetékeit,

11. a kötelező közműnyilvántartással kapcsolatos költségeket,

12. a kitűzési munkák költségeit,

13. szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt mintavételi, vizsgálati, valamint minősítési költségeket,

14. különleges körülmények, akadályoztatás,

15. szabadalmi és licencia

16. jótállási és szavatossági,

17. banki,

18. minden egyéb, a kivitelezéssel, minőségellenőrzéssel, minősítéssel, átadással és üzembe helyezéssel kapcsolatos költségeket.

19. minden szolgáltatást, ami szükséges a munkák megfelelő kivitelezéséhez, befejezéséhez és Szerződés szerinti fenntartásához a biztosítással, haszonnal, általános kockázattal és szavatossággal együtt, a Szerződés kikötésével teljes összhangban, beleértve a Szerződésben meghatározott kötelezettségeket és felelősségvállalásokat.

Az ideiglenes építmények árát úgy kell megállapítani, hogy azok anyagai részben, vagy egészben a Vállalkozó tulajdonába visszakerülnek.

Az Ajánlattevő egységáraiban gondoskodjék minden olyan általános tételről, a Műszaki előírások és a Szerződés feltételei minden olyan pontjának teljesítésével együtt, amelyek - megítélése szerint - a Mennyiség-kimutatás más helyein nincsenek megfelelően lefedezve.

A Mennyiség-kimutatás kitöltése

A Mennyiség kimutatásba az egységárak az "Egységár" rovatba írandók be, ÁFA nélkül. Valamennyi egységárat és árat magyar forintban kell feltüntetni. Az "Összeg" feliratú rovatba a mennyiség és az egységár szorzatát kell beírni, forintra kerekítve.

A főcsoportok részfeladatainak árait összesíteni kell az árajánlati lapon megjelölt helyen.

Az egyes főcsoportok árösszegét az árajánlati lapon és a Főösszesítőben is szerepeltetni kell.

A létesítmény árát a Főösszesítőben megjelöltek szerint kell megadni. Egy-egy árat vagy egységárat tintával vagy írógéppel be kell írni a Mennyiség-kimutatás minden egyes tételének sorába, függetlenül attól, hogy van-e ott mennyiség feltüntetve. Ha a Vállalkozó egy bizonyos tétel költségeit egységáraiba vagy áraiba másutt építi be, akkor mind az egységár, mind az összeg rovatba "NULLA" szót kell beírni.

Amennyiben a vállalkozó elmulaszt egy tételt beárazni, akkor a Megbízó feltételezi, hogy annak a tételnek a költségeit más tételekbe építette be, így az ilyen tételnél az árat NULLA-ként veszi figyelembe. A számításban vagy összesítésben előforduló számszaki hibákat a Megbízó az alábbiak szerint javítja ki:

a)
a számjegyekkel és betűkkel kiírt összegek közötti eltérés esetén a betűvel írt összeg a mértékadó;

b)
az egységár és az egységáraknak a mennyiségekkel történt beszorzása útján kapott végösszeg közötti meg nem felelés esetén a beállított egységár a mérvadó, kivéve azt az esetet, ha a Megbízó véleménye szerint a tizedesjel nyilvánvalóan téves helyre került az egységárban. Ilyen esetben a megnevezett teljes összeg a mértékadó, és az egységárat javítja ki.

Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!

Hirdetőtábla

Vállalkozó feladata a kivitelezés megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen tájékoztató táblát elhelyezni. 

Szakmai ajánlat készítés

A kivitelezési munka működő épületben történik, ajánlatkérői elvárás, hogy a kivitelezés folyamán az építési terület közvetlen környezete, működési rendje, közlekedése, környező épületek, parkolók zavarása, közműhasználat stb. nem csorbulna, ezért szakmai ajánlat készítését írja elő. 

Az Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat keretében részletes projekt tervet kell kidolgoznia. 

Az ajánlattevő olyan mélységben és minőségben kidolgozott projektterv benyújtását kéri, amelyből megállapítható az ajánlattevő projektre való felkészültsége és megtervezettségének mértéke. 

Az alábbi 4 dokumentum elkészítendő és az ajánlatban becsatolandó

1. Építési-műszaki ütemterv (továbbiakban: ütemterv);

A projekt pontos időtartamának és munkafázisainak ill. azok egymásra épülésének megtervezéséhez hálóterv elkészítését kérjük kézzel, vagy számítógépes programmal készítve (pl.: MS Projekt)

A hálóterv minél jobban igazodjon a munkanemekhez és szakágakhoz. A mérföldköveket a kezdés, befejezés megadásán kívül a részszámlák időpontjainak megjelölésével kell kiegészíteni. 

A hálótervben megkülönböztetett jelöléssel kell kiemelni a legkisebb tartalékidővel rendelkező tevékenységláncot. A kijelölt kritikus út kezelését részletesen be kell mutatni. 

2. Projekt organogram;


- A projekt organogramnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő szervezeti felépítését.

· A projekt közvetlen megvalósításában résztvevők feladatát, irányítási, együttműködési, ellenőrzési rendjét.

· A kivitelezési munkálatokkal összefüggésben meghatározott felelős műszaki vezető, építésvezető vonatkozásában helyettesítési tervet, amelyben ismertetésre kerül a helyettesítő személy neve, végzettsége, szakmai gyakorlata.

3. Minőségbiztosítási terv

A minőségbiztosítási tervnek tartalmaznia kell, hogy a közbeszerzés tárgyát képező munkák elvégzése során mit, és hogyan tesznek az Ajánlatadók az első osztályú minőségben való megvalósítás érdekében.

4. Organizációs terv

A helyszínrajz felhasználásával organizációs tervvázlat készítendő. Ábrázolni kell a munkaterületek kiterjedését és a kapcsolódó helyszíneket pl. depóniák, konténerek, stb., a munkavégzéshez szükséges útvonalakat. Ki kell emelni az ajánlatkérő (esetleges) akadályoztatásának területeit. 

IX. MELLÉKLETEK

1 sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében,

a szerződéstervezet elfogadásáról,

valamint a vállalkozásról

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy teljesítem az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általam megajánlott ellenszolgáltatásért, kötelezettséget vállalok a Dokumentációban lévő szerződéstervezet teljesítésére, melynek tartalmát megismertem és fenntartások nélkül elfogadom, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertességem esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseimben saját magamra vonatkozó kötelezettségként vállalom a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint az ajánlattevő 

mikrovállalkozó / kisvállalkozó / középvállalkozó / nem tartozik a Kkvt. alá (aláhúzandó)

……………………………….

…………………………………

 Cégszerű aláírás

2 sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 71. § (3) bekezdése tekintetében

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

……………………………….

…………………………………

 Cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja tekintetében
71. § (1)
a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe:

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá:

c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet:
……………………………….

…………………………………

 Cégszerű aláírás

4 sz. melléklet

NYILATKOZAT

a többségi befolyás tekintetében

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom az alábbiakról:

- azon gazdálkodó szervezetek, amelyek felett az ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol:

- azon gazdálkodó szervezetek, amelyek az ajánlattevő felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorolnak:

……………………………….

…………………………………

 Cégszerű aláírás

5 sz. melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján

Alulírott …………………………….. (cégnév) ……………………………………székhely, mint a ……………..számú közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. § (1) és a 61. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alatt.
…………………………………

 Cégszerű aláírás

6. sz. melléklet (a szakemberek bemutatásához)

NYILATKOZAT

a szakemberekről

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom az alábbiakról:

Bácsalmás Város Önkormányzatának a ……………………………………………….. munkáinak kivitelezésére, ………………………………. ……………………….. azonosító számú projekt számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi, az alkalmasság körében megjelölni kért szakembereket kívánom bevonni:

- vezető tisztségviselő (legalább középfokú végzettség, építőipari képzettség és legalább 3 év építőipari gyakorlati idő)

	vezető tisztségviselő neve
	végzettsége
	képzettség / építőipari gyakorlati idő

	
	
	


- szakmunkás állomány

	szakmacsoport
	szakma/létszám

	· legalább …. fő szakmunkás végzettségű építőmunkás (ács, kőműves, stb.)

· legalább ….. fő szakmunkás végzettségű szak,- szerelőipari munkás ( burkoló, lakatos, villanyszerelő, stb.)


	…………………………………/……………fő

…………………………………/……………fő

…………………………………/……………fő

…………………………………/……………fő

	· 
	


- felelős műszaki vezető (középfokú végzettség, az alábbiakban meghatározott kódszám, 5 év építőipari gyakorlat)

- MV-Ép/A

- MV-Ép/ÉG

- MV-Ép/ÉV

1 szakember több pozícióra jelölhető.

	felelős műszaki vezető neve
	végzettsége
	felelős műszaki vezetői jogosultság kódszáma
	képzettség / építőipari gyakorlati idő

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A felelős műszaki vezető esetében a fenti bemutatáson túl szakmai önéletrajz, diploma másolat, ill. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvétel igazolásának csatolása kötelező.

……………………………….

…………………………………



 Cégszerű aláírás

7. sz. melléklet (a teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések bemutatásához)

NYILATKOZAT

munkagépekről, berendezésekről
Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom az alábbiakról:

Bácsalmás Város Önkormányzatának a ……………………………………………….. munkáinak kivitelezésére, ………………………………. ……………………….. azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi, az alkalmasság körében kért, a teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépeket, berendezéseket kívánom bemutatni:

	munkagépek, berendezések
	főbb műszaki adatok

	Állványrendszerrel
	

	Szállítókapacitás
	


……………………………….

…………………………………










 Cégszerű aláírás

X. MŰSZAKI LEÍRÁS
XI. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉSEK
A jelen építési beruházás (ill. szerződéses teljesítés) eredményének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a meglévő és a beszerzendő orvosi műszeregységeket és számítástechnikai egységeket, illetve ezek hálózatát az épület befogadni képes legyen. Erre tekintettel mellékeljük az orvosi és informatikai eszközök specifikációját.

XII. SZEMÉLYEMELŐ LÉTESÍTÉS
műszaki leírás

XIII. KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
…/…./2010/BVÖ
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Háziorvosi rendelő kialakítása Bácsalmáson, a gr. Széchenyi u. 75. szám alatt

Építési beruházás tárgyban

II. Kötet: Szerződéses feltételek

Bácsalmás Város Önkormányzata

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

2010.
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Az alábbi szerződéses feltételek a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés részei, amelyek elfogadása az ajánlattevők kötelessége. Amennyiben az ajánlattevő az alábbi feltételeket nem fogadja el, vagy azoktól eltérő feltételekkel nyújtja be ajánlatát, úgy az ajánlatkérő azt érvénytelennek nyilvánítja. 

Figyelem! Kötelező nyilatkozni az ajánlattevőnek, hogy a szerződéstervezetet elfogadja, annak csatolása nem kötelező.

1. FEJEZET Szerződéses Megállapodás Formanyomtatványa
Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Bácsalmás Város Önkormányzata

címe:



6430 Bácsalmás Gróf Teleki József u. 4-8.


képviseli: 


Zalántai Endre polgármester


bankszámlaszáma: 

……………………………….

költségvetési törzsszáma: 
…………………

adószám: 


…………………
(a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről 


címe: 



___________________________


képviseli: 


___________________________

bankszámlaszáma: 

___________________________


cégjegyzékszáma: 

___________________________


adószáma: 


___________________________

(a továbbiakban: Vállalkozó) között. 

1.) Megrendelő mint a KÉ ………… számú, „Háziorvosi rendelő kialakítása Bácsalmáson, a gr. Széchenyi u. 75. szám alatt” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírója megrendeli, Vállalkozó pedig, mint nyertes ajánlattevő elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyaként átalakítási és bővítési munkák I. osztályú minőségben, a műszaki dokumentációban megjelölt mennyiségben való kivitelezését. A hivatkozott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a szerződés mellékletét képezi.

2.) A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alább megnevezettekre:
· az Ajánlattételi felhívás,

· az Ajánlatkérési dokumentáció,

· a kiviteli tervdokumentáció,

· a Szerződés Általános Feltételei,

· a nyertes ajánlattevő ajánlata,

· a Műszaki ütemterv,

· a tételesen beárazott költségvetés.

3.) Jelen szerződés pénzügyi fedezetét a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034 azonosító jelű pályázathoz elnyert támogatás biztosítja. Vállalkozó ezen tényt tudomásul veszi és vállalja az ebből származó – számára adott esetben előnytelen – feltételeket.

4.) Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen Szerződés 6. pontja szerinti Szerződés Elfogadott Végösszegét, mint vállalkozási díjat ezen információk figyelembevételével, és a kivitelezési helyszín(ek) ismeretében állapította meg, a kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.
5.) Az 1. pontban körülírt munkák megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek és hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. Az 1. pontban körülírt munkák elvégzésével kapcsolatos közmű-, szakhatósági engedélyek, jóváhagyások megszerzése, az abban foglaltak teljesítése Vállalkozó kötelezettségét képezik.

6.) Szerződő felek a vállalkozói díj összegét:


forint + áfa = 
 Ft, azaz 
 forint összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár átalányárnak minősül.

7.) Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2011 év 01. hó 31. napjában határozzák meg.

8.) Megrendelő a munkának a Vállalkozó által történő készre jelentésétől számított 8 napon belül köteles a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni, s azt a megkezdéstől számított 30 munkanapon belül befejezni. Teljesítésnek az 1. pontban körülírt munkák Megrendelő részéről rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő (használatbavételi engedéllyel rendelkező) átvétele minősül. Az átvételt követően a vállalkozó 
 jótállást vállal a kötelező mértékű jótálláson felül a teljes körű beruházásra.

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés előírásai, a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0034 támogatás (kincstári kifizetési rend), valamint az Ajánlattételi felhívás III.1.2. pontjának előírásai szerint történik.

10.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az átadás neki felróható okból késedelmesen történik, Megrendelő részére a késedelem idejére napi 100.000,- forint kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér késedelemnek megfelelő mértéke a vállalkozói díj összegében beszámításra kerül. 

11.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem teljesítése esetén a nettó vállalkozási díj 7 %-val egyenértékű, azaz  
 forint meghiúsulási kötbér kerül felszámolásra Megrendelő részére.

12.) Ha Megrendelő a Vállalkozó számlájának kifizetésével késedelembe esik, a törvényes késedelmi kamat fizetésére köteles.

13.) Jelen szerződés általány díjas, tartalmaz minden olyan munkát, amely a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában szereplő létesítmény rendeltetésszerű működéséhez és a használatbavételi engedély kiadásához szükséges, függetlenül a műszaki dokumentációban szereplő árazatlan költségvetéstől. Ennek megfelelően a tender tervtől eltérő munkákat – pótmunkákat – kizárólag előre nem látható, műszakilag indokolt okok miatt a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával a műszaki ellenőr rendelheti el. Amennyiben ez jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét és a teljesítési határidő módosulását eredményezné, úgy felek jelen szerződést kötelesek ebben a vonatkozásban módosítani.

14.) Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

15.) Kapcsolattartás

Megrendelő részéről:

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Vállalkozó részéről:

Név: 

Cím: 

Telefon: 


16.) Műszaki ellenőrzés

Felelős műszaki vezető:

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Engedély száma: 

Műszaki ellenőr:

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Engedély száma: 


17.) Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 5%-val egyenértékű azaz: __________________ Ft összegben, Kbt. 53§ (6) bekezdés a) pontja szerint megjelölt formában teljesítési biztosítékot szolgáltat az ajánlati dokumentáció Szerződési Feltételeinek vonatkozó előírásai szerint. Ezen előírások részletezik a Megrendelő jogait a teljesítési biztosíték igénybevételére. A teljesítési biztosíték addig érvényes, amíg a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyának megvalósítását hiba és hiánymentesen el nem végezte és a Műszaki ellenőr a befejezési igazolást ki nem adta. 

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozó részére vissza kell szolgáltatni a jótállási biztosítékra kiállított bankgarancia nyilatkozat átadását követő 14 napon belül. Ha a befejezési igazolás kiadása határidő módosítás miatt később történik meg, a Teljesítési biztosíték érvényességét ennek megfelelően meg kell hosszabbítani, és azt át kell adni a Megrendelőnek a Műszaki ellenőr útján az eredeti határidő lejáratát megelőzően. Amennyiben Vállalkozó elmulasztaná ezt határidőben szolgáltatni, Megrendelő jogosult Vállalkozó esedékes követelését mindaddig visszatartani, amíg a módosított Teljesítési Biztosítékot (bankgarancia, kezességvállalás nyilatkozatot) nem kapja kézhez.

18.) Jótállás

Jótállási kötelezettségek: Vállalkozó a Munkákra előírt _______ hó időtartamú jótállási (garanciális) kötelezettséget vállal. A jótállás időtartama a befejezési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik. 

Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 3 %-val egyenértékű azaz: __________________ Ft összegű jótállási biztosítékot köteles bankgarancia formájában szolgáltatni legkésőbb a Befejezési igazolás kiadásáig, az ajánlati dokumentáció Szerződési Feltételeinek vonatkozó előírásai szerint. 

A jótállási biztosíték felszabadítása: A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a Felek az utolsó éves helyszíni bejárás alkalmával megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja a bankgarancia levél visszaküldésével. 

19.) Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Bácsalmási Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.

20.) E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

21.) Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, a szerződési feltételek és a műszaki dokumentáció. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének cégszerű aláírása esetén érvényes.

22.) Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Dátum: 


	
	

	Vállalkozó
	Megrendelő


2. FEJEZET Általános Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

A közbeszerzési eljárás során alkalmazott 2003. évi CXXIX. törvény a létrejövő szerződésre is hatályos. A törvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miután Vállalkozó (nyertes Ajánlattevő) a közbeszerzési eljárás dokumentumai között megismerte a jelen Szerződési Feltételeket – ajánlatában annak elfogadására kifejezetten nyilatkozott – a Ptk. rendelkezései a jelen szerződésre akkor is alkalmazandók, ha azok részletes kifejtése az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban nem történt meg.

Az Ajánlati Dokumentáció, és annak részét képező Szerződési Feltételek a tárgyi szerződés teljesítése során a szerződő felek közötti együttműködést, azok kötelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozó feltételeket és követelményeket, a teljesítést és ellenszolgáltatást, valamint garanciális kötelezettségeket rögzítik, de nem ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

A Szerződési Feltételek a létrejövő Vállalkozási szerződés szerves részét képezik. Szerződő felek a Vállalkozási szerződést nyilvánosan kezelik.

1. 
A Megrendelő kötelezettségei

1.1 A Megrendelő és képviselője

„Megrendelő” jelenti azt a jogi személyt, akit az Ajánlati felhívás I. 1. pontjában Ajánlatkérőként jelöltek meg és azon jogutódját, aki e címen felváltja.


A Megrendelőnek saját alkalmazottai közül meg kell nevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni a jelen Szerződési feltételek 7. pontjában foglaltak betartásával.


A képviselő személyét Megrendelő a vállalkozási szerződésben nevezi meg. A képviselő személyének megváltozása esetén legkésőbb 3 napon belül értesíti a Vállalkozót képviselője személyéről és meghatalmazása terjedelméről.

1.2 A Megrendelő helyszíni képviselői, Műszaki ellenőr

A Megrendelőnek meg kell bíznia legalább egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3. sz. mellékletében meghatározott - szakképesítéssel rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők ellátásával. Az ilyen személyt a vállalkozási szerződésben kell megnevezni. Megrendelő a munka egyes szakaszaira, vagy az építmény szerkezetekre más-más Műszaki ellenőrt is megnevezhet. A műszaki ellenőrnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget, vállalni.

A Megrendelő helyszíni képviselői lehetnek a Megrendelő saját, vagy/és általa megbízott harmadik fél (külső cég) személyi állományában lévő projektvezető és a munkák ellátására alkalmas szakmai összetétele szerinti Műszaki ellenőr(ök), illetve más szakemberek.

Amennyiben Megrendelőnek több helyszíni képviselője van, projektvezetőt kell kijelölni.

A Műszaki ellenőr(ök) tevékenységének irányítása és ellenőrzése a projektvezető kötelessége.

1.3 Munkaterület átadás

A Megrendelő kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása legkésőbb 2010.09.01-ig.

Vállalkozó a munkakezdést köteles bejelenteni az engedélyekben, szakhatósági előírásokban és nyilatkozatokban szereplő szervezetek részére.

1.4 Engedélyek

A Munkák elvégzése építési engedély köteles. 

A munkakezdéshez szükséges ……….. Város Jegyzője által kiadott határozata, a szakhatósági, a közútkezelői és a közműkezelői hozzájárulások rendelkezésre állnak.

A Megrendelő a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt a Munkákhoz szükséges egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtásához.

A Megrendelő kötelessége, hogy a Vállalkozó által beszerzendő engedélyekhez szükséges tulajdonosi (vagyonkezelői) nyilatkozatokat megadja a Vállalkozó erre vonatkozó írásos felhívása kézhezvételét követő 8 napon belül.

1.5 Műszaki ellenőrzés

Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését a jelen Szerződési feltételek 1.2. pontjában foglaltak szerint megbízott helyszíni képviselőivel – az építési műszaki ellenőrzésről szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően – legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi.

A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.

1.6 Átadás-átvételi eljárás

 
Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata a jelen Szerződési Feltételek 5.2 pontjában foglaltak szerint.

1.7 Használatbavételi engedély

 
A használatbavételi engedély beszerzésére irányuló kérelmet a műszaki átadás-átvételi eljárást követően Megrendelő nyújtja be.

1.8 Utó-felülvizsgálati eljárás

 
Az utó-felülvizsgálati eljárást a jótállás időtartama alatt évente a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. Megrendelő, ha szükségesnek ítéli, évente többször is összehívhatja az utó-felülvizsgálati eljárást.

2. 
A Vállalkozó kötelezettségei

2.1 Általános kötelezettségek


A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállalkozó a szerződést nem ruházhatja át, a teljesítésbe az ajánlatában megnevezett alvállalkozókon (illetve harmadik személlyel elvégzendő, az ajánlatában megjelölt munkák kivitelezőjén) kívül mást nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.). A Vállal​kozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá a 290/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartásáról.

Vállalkozó feladata a munkaterület megközelítésére alkalmas utak feltárása, a szokványostól eltérő igénybevételükhöz a hozzájárulások megszerzése, és felelős ezen utak (azokon lévő hidak, közművek, stb.) megóvásáért, a használat érdekében szükséges fenntartásáért. A munkaterületet megközelítő utak igénybevételre alkalmassá tétele, fenntartási, helyreállítási költségei Vállalkozót terhelik.

Vállalkozó köteles tevékenységeit a munkaterületre korlátozni, valamint azon további területekre, amelyeket Vállalkozó saját maga megszerezhet a terület tulajdonosának írásos hozzájárulásával. Vállalkozónak meg kell tennie minden előzetes intézkedést eszközeinek és személyzetének a fenti területeken belül tartásának érdekében.

A létesítmény megvalósítása során Vállalkozónak a munkaterületet minden felesleges akadálytól mentes állapotban kell tartania. El kell takarítania és távolítania a munkaterületről minden törmeléket, hulladékot és ideiglenes létesítményt, amelyek a továbbiakban már nem szükségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadályozzák.

Átadás-átvételi eljárás lezárására Vállalkozónak el kell takarítania és távolítania a munkaterület és a létesítmény azon részéről, amelyre az eljárás vonatkozik, minden eszközét, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot és ideiglenes létesítményt. Vállalkozó köteles a munkaterület, illetve a létesítmény vonatkozó részét tiszta és biztonságos állapotban elhagyni. Ugyanakkor Vállalkozó a munkaterületen hagyhat olyan árukat a hiánypótlás időszakára, amelyek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.

Befejezési igazolás csak a munkaterület és Vállalkozó által igénybe vett egyéb terület rendezett állapotban, Megrendelő megelégedésére történő visszahagyását követően adható ki.

Vállalkozó köteles gondoskodni az építési munkák végrehajtása során szükséges anyagnyerő helyek és lerakóhelyek igénybevételéhez szükséges hatósági és egyéb engedélyekről, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdálkodásról és a környezet védelméről szóló tv.-i előírásokat.

A kivitelezési munkák előkészítése és végrehajtása során a régészeti leletekkel kapcsolatos kötelezettségeket a kulturális örökség védelméről szóló tv. szabályozza, melynek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

2.2 A Vállalkozó képviselője 

 
A Vállalkozó képviselője a vállalkozási szerződésben meghatározott személy, aki a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gya​korlása érdekében minden szükséges intézkedéseket megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. 


A képviselő személyében történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 24 órán belül írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni.

2.3 Műszaki vezető 


A Vállalkozónak a saját alkalmazottai közül meg kell bíznia az ajánlatában erre a feladatra megnevezett személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet előírásainak. Az ilyen személyt a Vállalkozási szerződésben is meg kell nevezni. A műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, írásos formában értesíteni. A személynek meg kell felelni az Ajánlati felhívás III.2.1) és III.2.3)  pontjai szerinti alkalmassági követelményeknek.

2.4 Alvállalkozók 

  
A teljesítés során a nettó vállalkozási díj 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását. 


A Vállalkozó a munkák egyéb, az ajánlatában megnevezett részeit is csak a Megrendelő előzetes egyetértésével adhatja alvállalkozásba. Megrendelő jogosult az ilyen bevonásra kerülő Vállalkozók alkalmasságáról meggyőződni, mindez azonban Vállalkozó felelősségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén a Műszaki ellenőr felszólíthatja a Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben az három napon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

2.5 Megrendelői utasítások teljesítése

 
A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes a munkákra vonatkozó szakszerű utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését is.

2.6 Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendeletben előírtak szerint a munkahely biztonságos berendezéséért, elkorlátozásáért, a munkahelyen a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért Vállalkozó felelős.

A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról.

Vállalkozó köteles az előírt biztonsági és védőfelszerelések használatát ellenőrizni, az előírásoktól való eltérő dolgozói magatartás esetén megtenni a szükséges intézkedéseket. A munkavégzés során használt gépek, berendezések gépkönyvében foglalt biztonságtechnikai előírások, intézkedések betartását el kell rendelni a végrehajtás ellenőrzése mellett. Az építési munkákban résztvevők biztonsága és egyészségének megóvása érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.


Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a munkaterület átadását követően legkésőbb 5 napon belül megkezdi, és a Megrendelő által jóváhagyott ütemterv szerint végzi úgy, ahogy a szerződésben, az Ajánlati Dokumentációban illetve a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban meghatározásra került.

A Vállal​kozó a munkát csak a Megrendelő által jóváhagyott munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti. Vállalkozót kötik a munkakezdéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek is (lásd 2.7., 3.3. pont)

A homlokzati munkák végzésekor a szükséges forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése Vállalkozó feladata. Ugyancsak Vállalkozó feladatát képezi a forgalom korlátozására fel​hívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.

A forgalomterelést a beszerzés tárgyát képező, vagy azzal érintett út (utak) kezelőjével egyeztetett módon a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata (ÚT 1-1.145:2001) Műszaki Előírás (melléklet a 3/2001 (I.31.) KöViM rendelethez), és az ÚT 2-1.119:2007 Útügyi Műszaki Előírás alapján kiadott "Közutak elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásá​nak kézikönyve" szerint kell végezni. A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszer​vezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészség​ügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.

Ugyancsak a Vállalkozó kötelezettsége a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdésben, továbbá a DAOP Arculati kézikönyv iránymutatóban előírt „A” és „D” típusú tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése a megadott méretben és feliratozással.
Amennyiben a munkaterület átadását követően különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azok munkavégzését a Vállalkozó köteles összehangolni annak érdekében, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt. Az összehangolás megvalósításáért Vállalkozó felelős, mint a munkaterület átadásával a munkavégzés idejére átvett, a munkavégzés helyszínének tulajdonosa felel (1993. évi XCIII. tv. 40. §).

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint Vállalkozó köteles többek között koordinátort kijelölni (foglalkoztatni vagy megbízni) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében.

Vállalkozónak írásos megrendelésben tájékoztatást kell kérni a tárgyi beruházás helye szerint illetékes Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségtől (OMMF), a Magyar Bányászati Hivataltól (MBF), valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól (ÁNTSZ) az 1/2004 (I. 9.) FMM rendeletben előírtaknak megfelelően.

Tájékoztatás az alábbi szervektől kérhető:

OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége
6000 Kecskemét, Klapka u. 34. tel: 06-76-500-790
ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete

6500 Baja, Kolozsvári u. 1. sz. tel: ( 79 ) 428-050
Szolnoki Bányakapitányság 

5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Vállalkozó feladata továbbá az 1.4 pont esetében a szükséges közmű- és közútkezelői, szakhatósági engedélyek beszerzése.

2.7 Megrendelői jóváhagyások
 
A beépítendő anyagokat, a mintavételi és minősítési tervet, az alkalmazott előállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg.


-
A Vállalkozó a szerződés aláírását követően - a munkaterület átadását megelőzően legalább 3 nappal – az elkészített mintavételi és minősítési tervet köteles a Megrendelőnek jóváhagyás céljából átadni.



A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott mintavételi és minősítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. 

· A Vállalkozó 8 munkanappal a bontási és építési munkák kezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő Műszaki ellenőrének a  gyártási utasítást, a beépítési és egyéb technológiai utasításokat, amit a Műszaki ellenőr építés közben szúrópróba szerűen ellenőrizhet.


A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó, mint szakvállalat teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.

2.8 Tájékoztatási kötelezettség

 
A Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, fedez fel a tervekben, dokumentációban akár a szerződés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a munkák megvalósítása során.


Ugyanez vonatkozik a munkavégzés során észlelt bármilyen akadályra (pl. régészeti lelőhely, lőszer, ismeretlen vezeték, stb.)

2.9 Ellenőrzés 

2.9.1 A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamato​san lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az építési naplót a munka rendeltetését nem akadályozó hiánypótlással történő átvétel esetén a befejezési igazolás kiadásáig tovább kell vezetni.


A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák meg​való​sításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos észrevételt, mintavételt, vizsgálati eredményeket, a munkák eltakarásának engedélyét rögzíteni.

Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek.

Vállalkozó köteles az építési helyszínen tartani az alábbi dokumentumokat:

· Építési Napló, valamint a kivitelezéssel összefüggő egyéb napló

· Jóváhagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentáció

· Engedélyek, szakhatósági és egyéb hozzájárulások

· Jóváhagyott technológiai utasítások, mintavételi és minősítési tervek

· Szintezési, mérési stb. jegyzőkönyvek, valamint minden egyéb közbenső minősítő dokumentum

· Megrendelő vagy képviselője által előírt egyéb dokumentum

A munkahelyi tervpéldányra Vállalkozó köteles folyamatosan vezetni és jelölni a feltárások, vagy helyszíni felmérések során tapasztalt, a meglévő, korábban ismert vagy nem ismert közművekre vagy szerkezetekre vonatkozó adatokat. A munkahely tervpéldányra ugyancsak folyamatosan rá kell vezetni a kivitelezés során (jóváhagyás mellett) szükségessé vált méret- vagy egyéb változásokat. A tervekre rávezetett módosulásokat Megrendelő helyszíni képviselőjének be kell mutatni. A tervpéldány alapján kell a megvalósulási tervet Vállalkozónak elkészíteni.

2.9.2 A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az illetékes ha​tóságok, szervezetek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kap​csolat​ban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

2.9.3 A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helye​ket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 

2.9.4 A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban, melyet az Építési Naplóhoz is csatolni kell. 


Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy – ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza – árleszállítást és minőségi kötbért jogosult alkalmazni.

2.10
A környezet védelme

A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. Vállalkozó a környezetvédelemre vonatkozóan az építés során be kell tartsa az érvényes és hatályos jogszabályokban, rendeletekben leírtakat is.

2.11
Felelősségbiztosítás

A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló teljes körű építési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkező kötelezettségének fedezetére szóló felelősség​biztosítással kell rendelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen – a Vállalkozó összes kockázatára (C. A. R.) érvényes – biztosítást kell köt​nie. A biztosításnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozó és ott tartózkodó személyek teljes körére. A Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az összes szüksé​ges biztosí​tási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.


Ha a Vállalkozó elmulasztja az előző alpontban hivatkozott biztosításokat megkötni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény, vagy elismervény bemutatásával, szerződésszegést követ el.

Vállalkozó köteles a biztosítót értesíteni minden olyan változásról, amely a munkák kiterjedését, jellegét illetve ütemezését érinti, továbbá a szerződés teljes időszaka alatt a biztosításának megfelelőségéről Vállalkozónak kell gondoskodnia.

Az előírt biztosítások megléte feltétele Vállalkozó munkakezdésének. 

2.12.
Teljesítési biztosíték

Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti biztosítékokat fogadja el.

Az Ajánlatkérő javára szóló teljesítési biztosítékot kell nyújtania a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg a Szerződési Feltételekkel összhangban az Ajánlatkérő által előírt tartalommal.

Közös ajánlattevők együttesen kötelesek a teljesítési biztosítékot szolgáltatni és ennek megosztását az ajánlatban közölniük kell, és egymás teljesítési biztosítékára kölcsönösen kezességet kell, hogy nyújtsanak. 

A teljesítési biztosíték addig érvényes, amíg a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyának megvalósítását hiba és hiánymentesen el nem végezte és a Műszaki ellenőr a befejezési igazolást ki nem adta. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó részére vissza kell szolgáltatni a jótállási biztosítékra kiállított bankgarancia nyilatkozat átadását követő 14 napon belül.

2.13 
Jótállás

2.13.1 
Jótállási kötelezettségek

A jótállással kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendelőt a jótállási, illetve a kötelező alkalmassági időn belül.

Vállalkozó az ajánlatában megadott jótállási időt vállal. A jótállási időszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődik.


A jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben a javítási technológia lehetővé teszi – 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – a Vállalkozó értesítésével – a munkát mással elvégeztetni a jótállási biztosíték terhére.

A jótállási idő végén az I. osztályú minősítést gátló hiba a létesítményeken nem lehet. A károsodott létesítményeken, felületeken 5 %-ot meghaladó mértékű javítandó, illetve javított felület esetén Vállalkozó köteles az érintett létesítményt, felületet teljes körűen helyreállítani.

2.13.2

A Jótállási Biztosíték formája


A Vállalkozó az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott összegben, bankgarancia formájában köteles a Jótállási Biztosítékot szolgáltatni legkésőbb a Befejezési igazolás kiadásáig.

A bankgarancia nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

· pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, a szerződésre

· azt, hogy a bankgarancia a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei kifogástalan teljesítésének biztosítékául szolgál a Vállalkozó által vállalt jótállási idő alatt

· a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését,

· a bankgarancia összegét, (a szerződés teljes értékének Ajánlati Nyilatkozat függelékében meghatározott %-a)

· a bankgarancia futamidejét ( a teljesítést követő 60. nap),

· azt, hogy a garancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

· továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a Garancia összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene

2.13.3

A Jótállási Biztosíték meghosszabbítása

Amennyiben a bankgarancia levél érvényessége bármely okból lejárna a garanciális munkák teljes körű elvégzésére vonatkozó igazolás kiadása előtt (Vállalkozói késedelem, javítási határidő módosítás, javításra alkalmatlan időjárás stb.), Vállalkozó felszólítás nélkül köteles a garancia megfelelő mértékű lejárati határidő hosszabbítását biztosítani, és az erre vonatkozó, módosított bankgarancia levelet Megrendelő részére haladéktalanul átadni, legkésőbb az eredeti határidő lejárta előtt 5 munkanappal. Ellenkező esetben Megrendelő él a kedvezményezetti jogával.

2.13.4

Jótállási Biztosíték felszabadítása


A Jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja a bankgarancia levél visszaküldésével. Vállalkozó a jótállási időszakon belül is kötelezett a keletkezett hibák kijavítására minden Megrendelői felszólításra.

2.14 
Szavatosság

A jótállási időszak leteltét követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet előírásai az irányadók.

3. 
A munkavégzés
3.1
Személyi és tárgyi feltételek

A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során az ajánlatában ismertetett képzett és tapasz​talt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.

A Vállalkozó köteles biztosítani minden – a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot – az ajánlatának megfelelően, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

A Megrendelőnek jogában áll kifogást emelni a Vállalkozónál és megkövetelni, hogy távolítsa el a munkáról bármely a Vállalkozó által alkalmazott személyt vagy az előírt minőség biztosítására alkalmatlan eszközt, aki a Műszaki ellenőr véleménye szerint nem megfelelő magatartású, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfelelő ellátásában, vagy az eszköz minőségi paraméterei nem elégítik ki a műszaki követelményeket.

Bármely, a Beruházásról ily módon eltávolított személyt és eszközt a lehetséges legrövidebb időn belül pótolni kell.

A Műszaki ellenőrnek jogában áll a Vállalkozótól megkövetelni, hogy az Ajánlatban szereplő személyek (ide értendők a projekt vezető személye, az Alvállalkozók, más személyek is) és eszközök a munkahelyen legyenek, az aktuális munkafolyamatban részt vegyenek. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a munka megvalósítása során eltér az Ajánlatától, és azt a Műszaki ellenőr kifogásolására sem állítja helyre.

3.2
A munkák végzése

Vállalkozó a szerződés keretében a munkát a Megrendelő által szolgáltatott engedélyezési és kiviteli tervek alapján köteles végezni az érvényes és hatályos követelmények teljesítésével. Ezen munkákért Vállalkozó ajánlata szerinti egyösszegű átalányárra tarthat igényt.

Vállalkozó a munkát a Megrendelő által jóváhagyott ütemterv szerint kell végezze.

Az egyes munkanemek elkezdése előtt 48 órával a Vállalkozónak bírnia kell a Műszaki ellenőr által aláírt mintavételi és minősítési tervvel.
3.3
Ütemterv


Vállalkozó ajánlata tartalmazza a munkák ütemezésére, a szükséges forgalomterelésre/ szabályozásra vonatkozó ütemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési határidő is. Ennek alapján a szerződés megkötését követő 5 napon belül – a munkák megkezdése előtt – részletes műszaki és pénzügyi ütemtervet kell Vállalkozónak szolgáltatni, és a Műszaki ellenőrrel, Megrendelővel jóváhagyatni.


A Vállalkozó az ütemtervben megadott munkakezdési határidő szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkát és a befejezési határidőre hibátlanul be kell azt fejeznie. 


Ha bármely utóbb felmerülő okból az által készített és a jelen szerződés mellékletét képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, vagy ha a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, azt köteles átdolgozni, melyet minden esetben a Műszaki ellenőrrel, Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyás nem érinti a kötbérterhes határidők késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt.

3.4
Előrehaladási jelentések és értekezletek

A Vállalkozó köteles a munkakezdési utasítást követő hónaptól kezdve rendszeres havi jelentést készíteni, és azt a tárgyhót követő hónap 3. napjáig a Lebonyolítónak/Műszaki ellenőrnek átadni. 

Minden előrehaladási jelentést Vállalkozó köteles ellátni előrehaladási fényképekkel, összhangban a szerződéses dokumentumokkal. Fényképezés és filmkészítés, valamint azok harmadik fél részére történő kiadása csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Kooperációs értekezletet kell tartani szabályos időközönként, heti gyakorisággal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vállalkozó felelős műszaki vezetője, Megrendelő és/vagy képviselője.

A Lebonyolító rendszeres jelleggel, de legalább kéthavonta, előrehaladási értekezletet kell, hogy tartson, amelyekre meg kell hívja a Megrendelő és a Vállalkozó képviselőit. Minden értekezletről a Lebonyolítónak jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt elküldenie a Megrendelőnek és a Vállalkozónak. Ezek a jegyzőkönyvek nem helyettesítik a Lebonyolító azon írásbeli intézkedéseit (jóváhagyások, utasítások, döntések), melyeket a Szerződés értelmében külön meg kell tegyen

Vállalkozó köteles megjelenni más, a Megrendelő vagy képviselője által elfogadható okból összehívott értekezleten abból a célból, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, vagy az azzal kapcsolatban felmerült témákat. Az ilyen értekezleteken Vállalkozónak biztosítania kell az alvállalkozói és a kijelölt alvállalkozók jelenlétét is.

3.5
Kitűzés 

A Vállalkozó a munkaterület átadását követően felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia.

Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól.

Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alap​pontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak.

A Vállalkozónak a kitűzéseket az engedélyezési és kiviteli tervekkel teljesen megegyezően saját költségén kell elvégeznie. 

A kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.


A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő részére és minden vonatkozásban lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtá​sát.

3.6
Munkával érintett közművek

A munka megvalósításával kapcsolatos építményeket érintő, keresztező vagy megközelítő közművezetékek átépítését a Megrendelő által biztosított engedélyek alapján kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata, az ahhoz szükséges rajzok és számítások elkészítésével együtt.

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a tervdokumentációban feltüntetett közművezetékek tényleges helyzetéről. A közművek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt (Műszaki ellenőrt), és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. 

Az átépített vagy építtetett közművezetékeket csatlakoztatni (bekötni) a meglévő és megmaradó közművezetékekhez csak üzemszünet alatt lehet.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keresztezett közművek kiváltására (védelembe helyezésére) vonatkozóan esetenként a közmű tulajdonosával külön szerződést kell kötnie, amely az ezen munkákkal kapcsolatos részletes előírásokat tartalmazza.

Amennyiben a közmű tulajdonosa ezt előírja, Vállalkozó köteles a közmű tulajdonosa által kijelölt alvállalkozóval elvégeztetni ezen munkák meghatározott részét.

3.7
A Munkák eltakarása

Vállalkozó az egyes munkarészeket (alapozási síkot, illetve egyéb megépített építményrészeket) csak minősítő vizsgálatok birtokában, és a műszaki ellenőr Építési Naplóban tett írásos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).

A takarási engedély kérésére vonatkozó vállalkozói kötelességek elmulasztása esetén az eltakart munkarészt Vállalkozó köteles saját költségén feltárni.

Egyéb természetű vita esetén a Vállalkozó ugyancsak köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

3.8
Feltárások és vizsgálatok

A Megrendelő utasítást adhat bármely a mintavételi tervtől eltérő feltárás vagy vizsgálat elvégzésére is. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből az állapítható meg, hogy a Vállalkozó által használt termék, vagy a beépítés módja megfelel az ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki előírásoknak, ezen a feltárások és vizsgálatok költségét a Megrendelő köteles viselni. Ha azonban a vizsgálat nem elégíti ki a műszaki előírásokban rögzített követelményeket, Vállalkozónak a vizsgálat költségeinek viselése mellett a munkarész megfelelővé tételéről is gondoskodnia kell.

3.9
Hibajavítás 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. 

A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. 

Szerződésszegésnek minősül, ha Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, jogosult továbbá a Vállalkozó költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására.

Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő költségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.

3.10
Változtatások a megvalósítás során 

Előre nem látható műszaki problémák miatt, vagy egyéb, a Megrendelő érdekében álló okokból adódóan Megrendelő képviselője bármikor változtatásokat kezdeményezhet a létesítményre vonatkozó átadás-átvételi eljárás befejezését megelőzően.

A munka megvalósítása során az ajánlati dokumentumokban, engedélyezési és kiviteli tervek alapján előre nem látható körülmény felmerülése esetén Vállalkozó köteles írásban értesíteni Megrendelőt és/vagy annak képviselőjét a körülményről, annak pontos meghatározása és körülírása mellett.

Vállalkozó értesítése és minden rendelkezésre álló adat alapján a Megrendelő képviselője határozza meg a Vállalkozó által végrehajtandó további intézkedéseket, döntést hoz harmadik fél (például tervező, szakértő stb.) igénybevételével kapcsolatban.

A felmerült, előre nem látható műszaki problémákra adott tervezői, szakértői megoldást Megrendelő helyszíni képviselője felülvizsgálja, észrevételezi/jóváhagyja, és a Megrendelő hozzájárulásával elrendeli a Vállalkozó által benyújtandó igénybejelentés elkészítését, illetve annak elfogadását követően a változtatás végrehajtását.

Rendkívüli, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető eseteknél az elhárítására vonatkozó, a Megrendelő képviselője írásbeli intézkedését Vállalkozó köteles azonnal végrehajtani.

Vállalkozó saját költségén biztosít tervezői művezetést és a létesítmény megvalósításához szükséges minden kiegészítő tervezési, szakértői tevékenységet.

Vállalkozónak ki kell viteleznie minden változtatást, és felelősséget kell viselnie azokért, hacsak Vállalkozó azonnal értesítést nem küld Megrendelő képviselője részére (megfelelő alátámasztó részletekkel), jelezve, hogy Vállalkozó nem képes azonnal beszerezni a változtatáshoz szükséges árukat. Az ilyen értesítés kézhez vételekor Megrendelő képviselője köteles elhagyni, megerősíteni vagy módosítani az utasítást.

Vállalkozó nem hajthatja végre a végleges létesítmények módosítását és/vagy megváltoztatását, hacsak és mindaddig, amíg Megrendelő képviselője a változtatást el nem rendelte, vagy jóvá nem hagyta.

Minden egyes változtatás magában foglalhatja:

· bármely, a végleges létesítményhez szükséges kiegészítő munkát, pótmunkát, berendezést, anyagokat vagy szolgáltatást, beleértve bármely ide vonatkozó átvételkori próbát, fúrásokat és más vizsgálatokat, illetve feltáró munkálatokat,

· bármely, a szerződésben foglalt munkatétel mennyiségének változását (ilyen változás ugyanakkor nem eredményez szükségszerűen változtatást),

· bármely munkatétel minőségének és más jellemzőjének megváltoztatását,

· a létesítmény bármely része elhelyezésének, magasságának és/vagy méreteinek megváltoztatását,

· bármely munka elhagyását, kivéve, ha annak kivitelezése mások feladatát képezi,

· a létesítmény megvalósítása sorrendjének, vagy időbeli ütemezésének megváltoztatását.

A műszaki tervtől eltérő megvalósítást eredményező változtatások a pótmunkák.

Pótmunkának kizárólag Megrendelő és/vagy arra felhatalmazott képviselője által elrendelt változtatások végrehajtása során felmerülő munkák minősülnek.

A rész- vagy befejezési határidők, illetve a szerződéses dokumentumokban rögzített műszaki tartalom szerinti teljesítéshez szükséges minden egyéb költségek a Vállalkozót terhelik, Vállalkozó nem tarthat igényt többletköltség elszámolására. (Például a kedvezőtlen időjárás hatásainak kompenzálására a tervek szerinti megvalósításhoz szükséges, a mennyiség kimutatásban szereplőnél nagyobb mennyiségek elszámolására)

4.
A munka minősége 

4.1
Műszaki előírások, általános követelmények

A Felek megállapodnak abban, hogy az érvényes és hatályos szabványok, műszaki előírások alkalmazását magukra nézve kötelezőnek fogadják el, a jelen közbeszerzés keretében megvalósuló munkáknak egyaránt meg kell felelnie az ezekben és a jóváhagyott kiviteli tervekben meghatározott követelményeknek.

Megrendelő a terv szerinti mennyiségi, valamint a szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelő, az érvényes és hatályos szabványokban, előírásokban előírt minőségi követelményeknek való megfelelésre tart igényt. A jóváhagyott terv szerinti geometriai méretektől – elsősorban rétegvastagság esetében – csak pozitív értelemben engedhető meg eltérés. Azon munkarészek, ahol ezen jóváhagyott terv szerinti rétegvastagsági követelmény nem teljesül, azaz a mért tényleges vastagság nem éri el az előírt értéket, elutasításra kerülnek. Ezen elutasított munkarészek teljesítésként nem számolhatók el.

Vállalkozó köteles készíteni a projekthez beazonosíthatóan érvényes beépítési-technológiai utasítást, gyártási utasítást, mintavételi és minősítési tervet, alkalmassági vizsgálatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell átadni jóváhagyás céljából a Megrendelőnek vagy képviselőjének. A mintavételi és minősítési tervben fel kell tüntetni minden vonatkozó előírást és minősítési paramétert képző mérést, vizsgálatot vagy ellenőrzést, a szabványban rögzített mérési vagy mintavételi gyakoriságot – amelytől eltérni csak pozitív irányban lehetséges –, valamint a minősítést leíró szabvány vagy műszaki előírás számát.

A projekt minden munkanemére Vállalkozó technológiai leírást köteles készíteni, és azt Megrendelőnek vagy képviselőjének munkakezdés előtt 5 nappal köteles átadni jóváhagyás céljából a munkanemhez tartozó bármely munkafázis megkezdése előtt.

Minden, az előzőekben részletezett, jóváhagyott dokumentumból, a bennük hivatkozott szabványból és műszaki előírásból másolati példányt hozzáférhetően tartani kell a munkaterületen az Építési Napló mellékleteként kezelve.

A munkavégzés során Vállalkozó köteles folyamatosan végezni a mintavételt, a minőségellenőrzést és minőségtanúsítást. Vállalkozó köteles minden mintából 3-3 db tartalékot készíteni, és szükség esetén azokat átadni Megrendelő vagy képviselője által készítendő ellenőrző vizsgálataihoz.

4.2
Anyagok, termékek

A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott tech​nológiákat köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváha​gyatni.
A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csök​kenti a Vállalkozó, mint szakvállalat teljes körű felelősségét és nem mentesíti szerződéses kötelezettsége alól.

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek készterméknek és elvégzett munkának, me​lyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

a) 
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie,

b) 
a megfelelőség igazolásához szükséges bizonylatokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírtaknak megfelelően be kell szereznie, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia. 

Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.

A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés, szabvány vagy műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítés igazolásához nyilvánvalóan szükséges. 

A megrendelő jogosult a jelen dokumentációban, szabványban vagy műszaki leírásban előre nem rögzített vizsgálatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszerű használatra alkalmas minőség megállapítása érdekében.

Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szab​ványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anya​gok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.

4.3
Gyártás alatti ellenőrzés


A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl - a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó terüle​tein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az elvé​gezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken.


Az ilyen ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.


4.4
A megfelelőség igazolása 

A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának megfelelőségét igazolni köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A minőségellenőrzést végző szervezetnek az adott szakterületre tanúsító vizsgálat végzésére jogosultnak kell lennie. Megrendelő joga, hogy a Vállalkozó által szolgáltatott vizsgálati eredményeket kontrollvizsgálatokkal ellenőrizze a műszaki előírások Általános előírásai 13. pontja szerint a közös mintavétellel vett párhuzamos mintákon. Az ellenőrző vizsgálatokat és a minősítési dokumentáció ellenőrzését a területileg illetékes ÉMI laboratórium végzi, aki az átadás-átvételi eljárásra is meghívást kap, és nyilatkozik a műszaki előírásoknak való megfelelőségről.

A minősítési dokumentációt és megvalósulási tervet Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt legalább három nappal három példányban át kell adni a műszaki ellenőrnek.

5.
Műszaki átadás-átvétel 

5.1
Készre jelentés


Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette és beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, mi​nősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, üzemeltetési uta​sítások,) és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak, a Vállalkozó a munkák befejezéséről – legalább 8 nappal a munkák átadására általa megjelölt időpont előtt –írásban értesíti a Meg​rendelőt.

5.2
Az átadás-átvételi eljárás 

Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és a Vállalkozó által megjelölt időpontban történő kitűzése a Megrendelő feladata. Megrendelő gondoskodik valamennyi érdekelt meghívásáról.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás vállalkozó által megjelölt időpontban történt megkezdésekor Megrendelő megállapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, (különösen az 5.1 pontban felsorolt dokumentumok bármelyikének hiánya, a használat biztonságát veszélyeztető hiányosságok, vagy a rendeltetésszerű használatot egyébként akadályozó hibák, hiányosságok, illetve a szerződés tárgya szerinti önálló használatra történő alkalmasság hiánya esetén) Megrendelő meghiúsíthatja az eljárást, és felszólíthatja Vállalkozót megfelelő új átadási időpont megjelölésére. Ezt a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibák, hiányosságok tételes felsorolásával.

Vállalkozó köteles az új átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontját megjelölni a 8 napos készre jelentési határidő figyelembevételével.

Ha Megrendelő úgy találja, hogy a munkákkal érintett építmények rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó hiánypótlási kötelezettségével átveheti a munkát.  

Megrendelő nem tagadhatja meg az önállóan használatba vehető munkarészenkénti átvételt, ha Vállalkozó azt kéri, és a munka megfelel az átadás-átvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartása a teljes munka átadás-átvételéig Vállalkozó feladata. A jótállási határidő és kötelezettség a munka teljes egészére értelmezendő, és annak kezdő időpontja a munka egészének átvételét lezáró műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának dátuma.

5.3 
Minőségi kifogás

Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés által érintett arányban Vállalkozó még ki nem fizetett számláiból visszatarthatja. Ez esetben a Vállalkozó a számláját a visszatartással csökkentett összegben jogosult kiállítani. Megrendelő ilyen esetben jogosult a jótállási idő és összeg követelését is kérni Vállalkozótól.

Az értékcsökkenés esetén Vállalkozó a Felolvasó lapon megfelelő minőségi kötbért is tartozik fizetni az értékcsökkenéssel érintett munkarészek értékére vetítve. A minőségi kötbért – ha azt Vállalkozó nem vitatja - megrendelő jogosult a Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással érvényesíteni. Megrendelő jogosult Vállalkozónak járó kifizetéseket mindaddig visszatartani, amíg az nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek.

5.4 
Jegyzőkönyv


Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyek miatt az eljárást a Megrendelő meghiúsította, vagy azokat, amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolják, de amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvett munkák minősítésére vonatkozó adatokat, értékcsökkenést, minőségi kötbér érvényesítését és a jótállási kötelezettségek növelésére vonatkozó megállapodást.


A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvénye​sítéséről.

6. 
Számlázás
6.1 
Teljesítés igazolása, számlák benyújtása

Vállalkozó által elvégzett munkák Megrendelő képviselője általi igazolása a Vállalkozó által készített felmérés alapján történik. A felmérés az ajánlati ár felbontása szerinti munkanemi és tételes bontás szerint készítendő a Megrendelő vagy képviselője által meghatározott részletességgel, kiegészítő számításokkal, méretezett ábrákkal.

Az átalányáras elszámoláshoz szükséges teljesítési igazolásban szereplő építményenkénti és munkanemenkénti százalékos készültségeket az igazolt felmérés alapján kell meghatározni, a költségsorok rész- és fő összegeinek feltüntetése mellett.

A Vállalkozó a műszaki ellenőr által kiállított teljesítés-igazolás alapján nyújthat be részszámlát és a jogerős használatbavételi határozat rendelkezésre állása alapján végszámlát. A számlákat a Megrendelőhöz kell a Műszaki ellenőr igazolásával benyújtani. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. 

Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságok mellett eredményesen befejezésre kerül, a jogerős használatbavételi határozat rendelkezésre áll, a vállalkozó a vállalkozási díj végszámla leszámlázására jogosult. Ha a jogerős használatbavételi határozat rendelkezésre áll, azzal egy időben Megrendelő kiadja a „befejezési igazolás”-t. A befejezési igazolás birtokában Vállalkozó jogosult végszámla benyújtására, melyben megtörténik a szerződés szerinti teljesítés ellenértékének végleges, teljes elszámolása.

6.2
Előlegszámla és részszámla 

10 %-os előlegszámla benyújtható előlegvisszafizetési garancia nyújtásával egyidejűleg.

A részszámla a legkésőbb ..... napig teljesített, legalább a teljes kivitelezés 50 %-át elérő műszaki tartalommal nyújtható be, a nettó szerződéses ár 50+áfa – (mínusz) az előleg 50%+áfa összegéről.

6.3
Végszámla 

A Vállalkozónak végszámláját a Megrendelőhöz a jogerős használatbavételi határozattal együtt kell benyújtania, mely szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő a számla kibocsátásának jogosságát és összegszerűségét megállapíthassa, illetve ellenőrizhesse.

Vállalkozónak a rész és végszámlák kiállításánál figyelembe kell vennie az 5.3. és a 6.1. pontban leírt feltételeket is. A rész-, és végszámlák mellé csatolandó egy kimutatás( számla részletező), amely bemutatja az érvényesítésre kerülő összeget, és annak részletezését. 

6.4
Számlák kifizetése


Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapján benyújtott és igazolt vállalkozói számla/számlák ellenértéke az Ajánlati felhívás III.1.2.) pontban leírtak alapján kerül kiegyenlítésre magyar forintban, az ajánlatban megadott számlaszámra, azt követően, hogy a Megrendelő – vagy megbízottja – a kifizetés jogszerűségének megállapításához szükséges dokumentumokkal felszerelt számlákat kézhez kapta és ellenőrizte. 

7. 
A szerződés módosítása

A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti, illetve ahogy  azt a Kbt. ide vonatkozó rendelkezései megengedik.

8.
A szerződésszegés jogkövetkezményei
8.1
Azonnali hatályú felmondás

Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

8.2 
Kötbér és kártérítési felelősség


Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

8.2.1 Teljesítési késedelem 

Ha a Vállalkozó nem teljesít a Vállalkozási szerződésben meghatározott határidőkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

A késedelmi kötbér alapja a nettó ajánlati ár. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után 100.000,- Ft/nap.

A Megrendelő kötbér- és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét – ha azt Vállalkozó nem vitatja - jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben. 

8.2.2. Fizetési késedelem 

Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével késedelembe esik, a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

8.2.3 Hibás teljesítés


Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén Megrendelő ragaszkodik a hibás munkarész kicseréléséhez, a szerződésnek megfelelővé tételéhez.

8.2.4 Fizetésképtelenség 

Ha a Vállalkozót csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

A Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja.

8.2.5 Meghiúsulás


Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Vállalkozó az Ajánlati nyilatkozat függelékében megfogalmazott, az ajánlati ár 7 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kára megtérítésére is.

A Megrendelő kötbér- és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét – ha azt Vállalkozó nem vitatja - jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben. 

9. 
Viták elrendezése
A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a Megrendelő szerinti hazai jogot és a magyar joghatóságot (Bácsalmás Városi-, vagy Bács-Kiskun Megyei Bíróság ). Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek közös egyetértéssel szakértőket is igénybe vehetnek.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.  előírásai az irányadók.”

